Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Actividades realizadas: Se ha completado exitosamente la Recolección de datos clínicos y la fase de Procesamiento de datos (Preprocesamiento y limpieza de datos). Esto incluyó la búsqueda de datasets abiertos (ej. de Kaggle o repositorios especializados) y su posterior limpieza, que abarcó la eliminación de valores nulos y duplicados, el tratamiento de outliers y la normalización de variables. También se realizó el balanceo de clases debido al riesgo de desbalance en los datos |
| --- | --- |
| Objetivos | El equipo está iniciando el Análisis Exploratorio de Datos (EDA) para identificar patrones y variables relevantes, lo que servirá de sustento para la selección de los algoritmos de Machine Learning, aplicando la técnica smote |
| Metodología | Ágil/Scrum |
| Evidencias de avance | Dataset preprocesado y documentado: Esta evidencia garantiza la calidad de los datos, que es la base fundamental para el correcto entrenamiento de cualquier modelo predictivo en ciencia de datos. Se resguardó la calidad aplicando técnicas de data wrangling y balanceo de clases (SMOTE) para evitar sesgos en el modelo final. Informe de análisis exploratorio (EDA): Esta evidencia es crucial para el sustento técnico en la selección de algoritmos. La correcta aplicación de análisis estadístico y visualizaciones (Python con Matplotlib/Seaborn) asegura una comprensión profunda del dataset y de los factores de riesgo identificados. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Ciencia de datos y gestión de información | Recolección de datos clínicos | Python, Pandas, SQL, Kaggle | 2 semanas | Benjamín García | Puede haber limitaciones en disponibilidad y volumen de datos. | Completado | Ninguno. Se logró acceder a datasets de calidad. |
| Ciencia de datos y gestión de información | Procesamiento de datos (Preprocesamiento y limpieza) | Python (pandas, numpy, scikit-learn) | 2 semanas | Denisse Ponce | Riesgo de desbalance en los datos, se aplicarán técnicas como SMOTE. | Completado | Se formaliza el uso de la técnica SMOTE para gestionar el desbalance de clases. |
| Análisis de datos | Exploración y visualización (EDA) | Python (Matplotlib, Seaborn), Jupyter Notebook | 2 semanas | Felipe Galleguillos | Resultados servirán de base para la selección de algoritmos. | En curso | Ninguno. Actividad iniciada según lo planeado. |
| Modelado predictivo | Entrenamiento de modelos | Python (scikit-learn, TensorFlow/Keras) | 4 semanas | Denisse Ponce | Se compararán varios modelos para determinar el más eficiente. | No iniciado | Ninguno. Pendiente a la finalización del EDA. |
| Modelado predictivo | Comparación de modelos (Evaluación y validación) | Python (scikit-learn metrics) | 2 semanas | Denisse Ponce / Felipe Galleguillos | Puede requerir ajustes de hiperparámetros. | No iniciado | Ninguno. Pendiente. |
| Desarrollo de software | Implementación de prototipo funcional | Angular/Ionic, Node.js, SQL (MySQL/PostgreSQL) | 3 semanas | Felipe Galleguillos | Iterativo, sujeto a pruebas y ajustes. | No iniciado | Ninguno. Pendiente. |
| Documentación y comunicación | Informe final, GitHub y presentación | Word, GitHub, PowerPoint | semanas | Todo el equipo | Dificultad: tiempo limitado al final del semestre; facilitador: trabajo colaborativo y división de tareas. | En curso | Se inicia la documentación técnica de forma continua para mitigar el riesgo de tiempo limitado. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: El proyecto ha sido facilitado por la metodología ágil Scrum y el uso de herramientas open-source (Python), lo que permitió cerrar las primeras fases a tiempo. La principal dificultad técnica fue la detección del riesgo de desbalance de clases en los datos clínicos, un obstáculo que podía comprometer la precisión del modelo. Para solucionarlo, se tomó la acción de aplicar la técnica SMOTE durante el preprocesamiento de datos. A nivel de gestión, para evitar el riesgo de una carga de trabajo excesiva en la documentación al final del semestre, se ajustó el plan para realizar el registro técnico de forma continua.

Actividades ajustadas o eliminadas: 1-Ajuste Técnico: Se formalizó la inclusión de la "Aplicación de SMOTE" dentro de la actividad de Procesamiento de datos. Se justifica porque esta acción es indispensable para corregir el desbalance de clases, asegurando la calidad y la robustez del modelo predictivo. 2- Ajuste de Gestión: Se modificó la actividad de Documentación para que se ejecute de forma continua a lo largo de las fases del proyecto. Esto se justifica para mitigar el obstáculo del tiempo limitado al final del semestre, distribuyendo la carga de trabajo y manteniendo la trazabilidad.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Las actividades de Modelado Predictivo y Desarrollo del Prototipo Funcional se encuentran en estado "No Iniciado". El motivo no es un retraso, sino que son actividades secuenciales dependientes de la finalización del Análisis Exploratorio de Datos (EDA), que está "En curso" según lo planificado. La estrategia para avanzar es doble: - Enfoque: Finalizar el EDA con prioridad, ya que sus resultados definen la selección de algoritmos. - Paralelización: El equipo está aprovechando el tiempo de espera para adelantar el diseño de la interfaz de usuario y la estructura de la base de datos (MySQL/PostgreSQL), optimizando los plazos de la fase de Implementación.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.