| # REVIEW |  |
| --- | --- |
| Objetivo:Documentar lo entregado y el feedback recibido. |  |
| Fecha: 6 de Septiembre 2025 |  |
| Fecha de la Review: 7 de Septiembre 2025 |  |
| Sprint N°: 1 |  |

# HISTORIAS ENTREGADAS

## Selección y validación del dataset HAM10000 como fuente oficial para el proyecto.

## Revisión y organización inicial del dataset (etiquetas, estructura, conteo por clases).

## Preprocesamiento básico: estandarización de tamaños, verificación de formatos y limpieza de datos mal etiquetados.

## Documentación del proceso de análisis preliminar del dataset (informe corto).

## Definición de la arquitectura del proyecto (monolítica + API externa en Vertex AI).

## Diseño inicial de la interfaz (wireframes) para carga de imágenes.

# DEMO / PRESENTACIÓN

## Durante la presentación se mostró:

## El dataset limpio, ordenado y preparado para entrenamiento en Vertex AI.

## Los primeros avances del diseño de la interfaz de la aplicación (pantalla de carga de imagen y estructura base).

## Flujo preliminar de comunicación entre la app y Vertex AI.

## Explicación de cómo funcionará el envío de imágenes al endpoint de predicción.

## Evidencias del análisis inicial del dataset y de la revisión del balance de clases.

# FEEDBACK RECIBIDO

## Agregar capturas detalladas del proceso de revisión y limpieza del dataset para mayor trazabilidad.

## Mejorar la documentación del flujo entre el sistema monolítico y la API externa de Vertex AI.

## Incluir primeros gráficos para visualizar el desbalance de clases del dataset HAM10000.

## Definir claramente las historias de usuario para Sprint 2 y sus criterios de aceptación.

## Reforzar la explicación de la arquitectura, ya que el modelo no se entrena localmente sino en Vertex AI.

# AJUSTES FUTUROS

Iniciar el EDA (análisis exploratorio de datos) con estadísticas, histogramas, conteo por clases y visualización de imágenes.

Entrenar el modelo inicial en Vertex AI AutoML Vision y obtener las primeras métricas.

Avances en la interfaz web para permitir carga de imágenes reales.

Diseño del manejo de errores de la app (imágenes inválidas, API caída, etc.).

Preparación del documento técnico del modelo y configuración del endpoint de Vertex AI.

| # REVIEW |  |
| --- | --- |
| Objetivo:Documentar lo entregado y el feedback recibido. |  |
| Fecha: 20 de Septiembre 2025 |  |
| Fecha de la Review: 21 de Septiembre 2025 |  |
| Sprint N°: 2 |  |

# HISTORIAS ENTREGADAS

## Entrenamiento del modelo en Vertex AI AutoML Vision utilizando el dataset HAM10000.

## Obtención de métricas iniciales del modelo (precisión, recall, matriz de confusión, rendimiento por clase).

## Publicación del primer endpoint de predicción en Vertex AI.

## Desarrollo del primer prototipo funcional de la aplicación monolítica, con pantalla para subir imágenes.

## Integración base entre la app y el endpoint (estructura del request definida).

## Creación del documento técnico inicial del modelo (versión preliminar).

## Implementación del indicador de carga (“Procesando imagen…”) en la interfaz.

# DEMO / PRESENTACIÓN

## Durante la demo se mostró:

## El modelo entrenado en Vertex AI y sus métricas generadas automáticamente (gráficos y tablas).

## Evidencia de la publicación del endpoint y su funcionamiento desde la consola de GCP.

## La app monolítica con su interfaz base:

## Botón para cargar una imagen dermatológica.

## Vista previa de la imagen seleccionada.

## Flujo completo del request al endpoint (sin resultado en UI todavía, solo prueba técnica).

## Ejemplo de solicitud JSON enviada al endpoint de Vertex AI.

## Explicación de cómo se manejarán errores y tiempos de espera.

# FEEDBACK RECIBIDO

## Agregar en el informe técnico un análisis detallado de las métricas:

## Clases más precisas

## Clases con mayor error

## Posible desbalance y cómo impacta

## Mejorar la interfaz agregando mensajes claros cuando la imagen no es válida o supera el tamaño permitido.

## Incluir una breve justificación de por qué se eligió AutoML Vision en vez de un modelo entrenado manualmente.

## Preparar una tabla comparativa con los diferentes intentos de entrenamiento realizados (si aplica) para Sprint 3.

## Avanzar en el flujo completo: que la app ya muestre la predicción real en pantalla.

# AJUSTES FUTUROS

Integrar completamente el endpoint de Vertex AI para que la predicción se muestre en la interfaz.

Implementar manejo de errores y mensajes para el usuario (imagen inválida, API caída, tiempos altos de respuesta).

Mejorar el diseño visual de la interfaz (estilos, botones, estructura de resultado).

Extender el documento técnico del modelo con capturas, curvas ROC/PR y análisis de rendimiento.

Planificar la demo final del producto mínimo viable (MVP).

Realizar pruebas con imágenes reales para validar la estabilidad del sistema.

| # REVIEW |  |
| --- | --- |
| Objetivo:Documentar lo entregado y el feedback recibido. |  |
| Fecha: 05 de Octubre 2025 |  |
| Fecha de la Review: 6 de Octubre 2025 |  |
| Sprint N°: 3 |  |

# HISTORIAS ENTREGADAS

## Integración completa del endpoint de Vertex AI dentro de la aplicación monolítica.

## Implementación funcional del flujo completo:
 Subir imagen → Envío al endpoint → Recepción de predicción → Visualización del resultado en la interfaz.

## Desarrollo del módulo de manejo de errores de la API:

## Imagen no válida

## Endpoint caído

## Tiempo de espera excedido

## Creación de la pantalla de resultado, incluyendo probabilidad y tipo de lesión detectada.

## Ajustes de interfaz para mejorar la experiencia de usuario (estilos, botones, mensajes).

## Documentación actualizada del flujo técnico entre la app y Vertex AI.

## Primeras pruebas con imágenes reales fuera del dataset HAM10000.

# DEMO / PRESENTACIÓN

## Durante la demo del Sprint 3 se mostró:

## La aplicación monolítica funcionando de manera completamente integrada con Vertex AI.

## Ejecución REAL del flujo completo con una imagen real:

## Carga de archivo

## Petición al endpoint de Vertex AI

## Respuesta del modelo y visualización instantánea

## Pruebas del manejo de errores:

## Imagen demasiado grande

## Formato incorrecto

## Simulación de tiempo de espera de API

## Diseño actualizado de la interfaz (pantalla de carga y resultado).

## Capturas y evidencias del endpoint funcionando desde Vertex AI.

# FEEDBACK RECIBIDO

## Mejorar el diseño visual de la pantalla de resultados para una presentación más clara del diagnóstico.

## Agregar una breve descripción del significado de cada categoría (tipo de lesión) que entrega Vertex AI.

## Aumentar el tiempo de espera permitido antes de mostrar error de timeout.

## Añadir una indicación visual cuando la imagen está subiendo (barra de progreso o animación).

## Preparar una breve explicación en la presentación final sobre la limitación clínica del modelo (no es diagnóstico médico).

# AJUSTES FUTUROS

Mejorar la experiencia de usuario en la pantalla de resultados (tipografía, colores, layout).

Implementar una sección informativa con la descripción básica de las categorías dermatológicas detectadas.

Optimizar el envío de imágenes al endpoint (tamaño máximo, compresión si aplica).

Documentación completa del MVP (manual técnico y manual de usuario).

Preparar la demo final del sistema en entorno controlado (pruebas previas).

Completar métricas y análisis para el informe técnico final.

| # REVIEW |  |
| --- | --- |
| Objetivo:.... |  |
| Fecha: 19 de Octubre 2025 |  |
| Fecha de la Review: 20 de Octubre 2025 |  |
| Sprint N°: 4 |  |

# HISTORIAS ENTREGADAS

## Optimización del flujo de comunicación con el endpoint de Vertex AI (mejor manejo de tiempo de espera y errores).

## Mejoras visuales y estructurales en la interfaz de usuario:

## Rediseño de la pantalla de resultados.

## Sección explicativa con información de las lesiones dermatológicas detectadas por el modelo.

## Mensajes más claros para el usuario.

## Implementación final del procesamiento de imágenes (validaciones de tamaño, formato y calidad).

## Pruebas funcionales completas con imágenes reales externas al dataset HAM10000.

## Documentación del MVP:

## Manual técnico

## Manual de usuario

## Flujo de arquitectura monolítica + Vertex AI

## Pruebas de estrés básicas para evaluar estabilidad del endpoint.

## Ajustes finales del frontend para asegurar compatibilidad y fluidez durante la demo.

## Preparación de la presentación para la defensa final del proyecto.

# DEMO / PRESENTACIÓN

## Durante la demo del Sprint 4 se mostró:

## El sistema funcionando de forma completa, estable e integrada.

## La experiencia completa del usuario:
 Subir imagen → Procesado en Vertex AI → Resultado + explicación.

## Demostración del rediseño visual, con una interfaz más clara, limpia y profesional.

## Funcionamiento del sistema con múltiples imágenes reales para validar la robustez.

## Manejo de errores perfeccionado (tiempo de espera prolongado, imagen inválida, API caída).

## Evidencias del manual de usuario y técnico completados.

# FEEDBACK RECIBIDO

## Incluir en la presentación final una explicación clara sobre las limitaciones clínicas del sistema (no diagnóstico real).

## Incorporar una nota rápida que indique que las probabilidades pueden variar según la calidad de la imagen.

## Ajustar algunos textos de la interfaz para mayor claridad (ej.: “Enviar imagen”, “Procesando…”, “Resultado del análisis”).

## Agregar una imagen de ejemplo o instructivo rápido del tipo de foto aceptada.

## Ajustar los tiempos de carga visual para que se sientan más fluidos durante la demo.

# AJUSTES FUTUROS

Actualizar presentación final con métricas del modelo y flujo de arquitectura.

Pulir redacción de manual técnico y usuario.

Preparar archivo ejecutable o entorno controlado para la defensa.

Generar video corto de demostración (opcional, recomendado para DUOC).

Realizar ultima ronda de pruebas con imágenes reales.

Ajustar detalles visuales de la interfaz (colores, alineación, iconos).

| # REVIEW |  |
| --- | --- |
| Objetivo:Documentar avances de integración avanzada, mejora del desempeño del sistema y mayor calidad en la experiencia de usuario. |  |
| Fecha: 02 de Noviembre 2025 |  |
| Fecha de la Review: 03 de Noviembre 2025 |  |
| Sprint N°: 5 |  |

# HISTORIAS ENTREGADAS

## Optimización del envío de imágenes al endpoint (mejora de compresión y tamaño máximo permitido).

## Implementación de logs básicos en la app para registrar errores internos de comunicación con Vertex AI.

## Mejoras en la pantalla de explicación de lesiones dermatológicas, con descripciones más claras.

## Ajuste de interfaz con estilos definitivos (tipografías, iconografía, colores finales).

## Implementación de un pequeño módulo educativo sobre prevención del cáncer de piel (opcional pero útil).

## Pruebas de usabilidad con usuarios reales (compañeros + pruebas guiadas).

## Correcciones basadas en feedback del Sprint 4.

# DEMO / PRESENTACIÓN

## Se mostró:

## El nuevo flujo de envío optimizado, con tiempos más estables.

## Interfaz renovada con estilos consolidados.

## Resultados con explicaciones dermatológicas más claras.

## Primer registro de log interno que demuestra errores simulados (imagen inválida, API caída).

## Resultados de pruebas de usabilidad y mejoras aplicadas.

# FEEDBACK RECIBIDO

## Agregar un ejemplo visual de una “buena imagen” para subir a la app.

## Crear una mini-sección de advertencias sobre uso responsable.

## Explorar un manejo de cache ligero para no volver a cargar imágenes repetidas.

## Documentar claramente cuándo ocurren los tipos de error.

# AJUSTES FUTUROS

Finalizar manual de usuario con capturas reales.

Comenzar pruebas de carga controladas (varias imágenes consecutivas).

Preparar presentación para defensa final.

Mejorar iconos y alineación para mayor consistencia.

| # REVIEW |  |
| --- | --- |
| Objetivo: Completar los últimos ajustes del sistema, ejecutar pruebas finales y preparar toda la documentación del proyecto. |  |
| Fecha: 16 de Noviembre 2025 |  |
| Fecha de la Review: 17 de Noviembre 2025 |  |
| Sprint N°: 6 |  |

# HISTORIAS ENTREGADAS

## Manual de usuario 100% completo con capturas del sistema real.

## Manual técnico avanzado con:

## arquitectura final,

## comunicación con Vertex AI,

## limitaciones técnicas,

## manejo de errores.

## Pruebas de carga con múltiples imágenes consecutivas.

## Ajustes finales al frontend (alineación, tamaño de botones, accesibilidad).

## Pruebas de estrés del endpoint (controladas).

## Documentación de resultados reales:

## imágenes probadas,

## predicciones,

## evidencias para la defensa.

# DEMO / PRESENTACIÓN

## Se mostró:

## Sistema funcionando en condiciones normales y de carga.

## Manual de usuario completo.

## Manual técnico finalizado.

## Resultados reales de pruebas con imágenes externas.

## Flujo final del MVP listo para defensa.

# FEEDBACK RECIBIDO

## Agregar un “modo claro/oscuro” opcional si hay tiempo (no obligatorio).

## Revisar ortografía final del manual técnico.

## Preparar una demo grabada como respaldo para la defensa.

## Asegurar compatibilidad en navegadores más usados.

# AJUSTES FUTUROS

Preparación de la presentación final.

Ajustes mínimos del frontend según feedback.

Video demo del sistema funcionando.

Validación de resultados y narrativa para la defensa.

Ensayo general de la presentación.

| # REVIEW |  |
| --- | --- |
| Objetivo: Cerrar formalmente el proyecto, preparar todo para la defensa, validar estabilidad del sistema y reunir evidencias para la entrega final. |  |
| Fecha: 30 de Noviembre 2025 |  |
| Fecha de la Review: 01 de Noviembre 2025 |  |
| Sprint N°: 7 |  |

# HISTORIAS ENTREGADAS

## Presentación final del proyecto totalmente completada.

## Video oficial de demostración grabado y editado.

## Ajustes visuales mínimos de la interfaz.

## Revisión final de todos los documentos del proyecto (manual técnico, usuario, backlog, actas, reviews).

## Revisión final del endpoint de Vertex AI.

## Ensayo general de la defensa.

## Documentación de riesgos, limitaciones y recomendaciones futuras.

# DEMO / PRESENTACIÓN

## En la presentación se mostró:

## Demo final del sistema funcionando en tiempo real.

## Video backup en caso de problemas de red.

## Presentación final con:

## problema,

## solución,

## arquitectura,

## funcionamiento,

## resultados,

## conclusiones.

# FEEDBACK RECIBIDO

## El sistema está listo para la defensa.

## Buen nivel de claridad en la presentación.

## Sugieren practicar más fluidez en la explicación de la arquitectura.

## Revisar ejemplos de imágenes para que sean realizables en la defensa.

# AJUSTES FUTUROS

Realizar revisión final en conjunto del pitch.

Confirmar funcionamiento del endpoint antes de la defensa.

Revisar pruebas de conexión para evitar fallas durante la presentación.