| # RETROSPECTIVA DE SPRINT |  |
| --- | --- |
| Fecha: 2 de diciembre de 2025 Proyecto: Sistema de Detección Temprana de Cáncer de Piel mediante IA Equipo: - Denisse Ponce – Scrum Master - Macarena Vergara – Product Owner - Benjamín García – Fullstack Developer - Felipe Galleguillo – Data Scientist |  |

# 1. ¿Qué salió bien?

✔ Implementación técnica

- El modelo fue entrenado exitosamente en Vertex AI AutoML Vision, con métricas adecuadas para el alcance académico.

- El endpoint funcionó de forma estable durante las pruebas.

- La aplicación monolítica logró comunicarse correctamente con la API externa.

- El flujo completo Subir imagen → Enviar al endpoint → Recibir predicción → Mostrar resultado funciona correctamente.

✔ Trabajo en equipo y metodología

- La división de roles permitió avanzar de forma organizada.

- La metodología Scrum se aplicó correctamente, con 7 sprints que tuvieron entregables concretos.

- Los daily y revisiones permitieron detectar problemas tempranos.

✔ Documentación y orden

- Se completó el set completo de documentos del proyecto (backlogs, historias, reviews, planning, impediments…).

- La documentación técnica y de usuario quedó detallada y basada en el sistema real, no en teoría.

✔ Experiencia de usuario

- La interfaz resultó limpia, usable y clara.

- Los mensajes de error y explicación de lesiones agregaron valor al usuario final.

# 2. ¿Qué se podría mejorar?

✔ Aspectos técnicos

- El tiempo de respuesta del endpoint de Vertex AI podría ser más rápido bajo ciertas condiciones de red.

- Algunos formatos de imagen aún presentan dificultades (capturas de baja calidad o con sombras).

- Se podría mejorar el procesamiento previo de imágenes para entregar resultados más consistentes.

✔ Modelo IA

- El rendimiento varía en algunas de las clases minoritarias del dataset HAM10000.

- Sería ideal explorar más datasets o ampliar la base de imágenes.

✔ Organización

- Algunos sprints concentraron demasiadas tareas de integración.

- Faltó más tiempo para explorar mejoras de diseño en profundidad.

# 3. Lecciones aprendidas

- Vertex AI simplifica drásticamente el entrenamiento, pero requiere planificación para cuotas, latencia y manejo de errores.

- Trabajar con una arquitectura monolítica + API externa permite simplicidad, pero exige validar la estabilidad del endpoint.

- El análisis del dataset es fundamental para el éxito del modelo, incluso cuando AutoML hace el entrenamiento.

- Las pruebas con imágenes reales son esenciales para validar la experiencia de usuario.

- Una buena documentación permite que cualquier integrante pueda presentar el sistema.

# 4. Acciones para futuros proyectos

- Evaluar implementar un pipeline que permita actualizar y reentrenar el modelo periódicamente.

- Integrar un módulo de ayuda visual más avanzado para guiar al usuario a tomar mejores fotografías.

- Agregar una base de datos pequeña para registrar predicciones y mejorar estadísticas futuras.

- Optimizar el diseño visual con una guía UI profesional.

- Explorar opciones de despliegue para la app (hosting estable).

# 5. Conclusión final

El proyecto logró cumplir con todos los objetivos planteados al inicio:

✔ Se desarrolló un sistema monolítico funcional
 ✔ Se entrenó un modelo real en Vertex AI
 ✔ Se realizó la integración por API externa
 ✔ La interfaz permite subir imágenes y obtener una predicción real
 ✔ La documentación y el proceso Scrum se completaron en 7 Sprints
 ✔ El equipo trabajó de manera coordinada y efectiva

El resultado final es un MVP completamente funcional, demostrable y con impacto real en el contexto académico, alineado con las expectativas del Capstone DUOC UC.