# Daily Scrums – Proyecto CiberNova (Versión Final Detallada)

Proyecto: CiberNova

Duración: 25 de agosto – 05 de diciembre 2025

Total Sprints: 7
Formato: Estructura completa por Daily (Opción B)

## Sprint 1

### Daily – 25/08/2025

| Fecha | 25/08/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 1 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Revisión inicial del dataset y clases. | EDA preliminar (distribuciones, conteo, desbalance). | Desbalance significativo. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Configuración inicial backend. | Implementar carga de imágenes. | Ninguno. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Organización del repositorio y documentación. | Actualizar Product Backlog y prioridades. | Validación pendiente del backlog. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Coordinación del Kickoff. | Supervisar inicio del Sprint y revisar impedimentos. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 26/08/2025

| Fecha | 26/08/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 1 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Revisión inicial del dataset y clases. | EDA preliminar (distribuciones, conteo, desbalance). | Desbalance significativo. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Configuración inicial backend. | Implementar carga de imágenes. | Ninguno. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Organización del repositorio y documentación. | Actualizar Product Backlog y prioridades. | Validación pendiente del backlog. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Coordinación del Kickoff. | Supervisar inicio del Sprint y revisar impedimentos. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 27/08/2025

| Fecha | 27/08/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 1 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Revisión inicial del dataset y clases. | EDA preliminar (distribuciones, conteo, desbalance). | Desbalance significativo. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Configuración inicial backend. | Implementar carga de imágenes. | Ninguno. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Organización del repositorio y documentación. | Actualizar Product Backlog y prioridades. | Validación pendiente del backlog. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Coordinación del Kickoff. | Supervisar inicio del Sprint y revisar impedimentos. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 28/08/2025

| Fecha | 28/08/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 1 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Revisión inicial del dataset y clases. | EDA preliminar (distribuciones, conteo, desbalance). | Desbalance significativo. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Configuración inicial backend. | Implementar carga de imágenes. | Ninguno. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Organización del repositorio y documentación. | Actualizar Product Backlog y prioridades. | Validación pendiente del backlog. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Coordinación del Kickoff. | Supervisar inicio del Sprint y revisar impedimentos. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 29/08/2025

| Fecha | 29/08/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 1 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Revisión inicial del dataset y clases. | EDA preliminar (distribuciones, conteo, desbalance). | Desbalance significativo. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Configuración inicial backend. | Implementar carga de imágenes. | Ninguno. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Organización del repositorio y documentación. | Actualizar Product Backlog y prioridades. | Validación pendiente del backlog. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Coordinación del Kickoff. | Supervisar inicio del Sprint y revisar impedimentos. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 01/09/2025

| Fecha | 01/09/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 1 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Revisión inicial del dataset y clases. | EDA preliminar (distribuciones, conteo, desbalance). | Desbalance significativo. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Configuración inicial backend. | Implementar carga de imágenes. | Ninguno. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Organización del repositorio y documentación. | Actualizar Product Backlog y prioridades. | Validación pendiente del backlog. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Coordinación del Kickoff. | Supervisar inicio del Sprint y revisar impedimentos. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 02/09/2025

| Fecha | 02/09/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 1 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Revisión inicial del dataset y clases. | EDA preliminar (distribuciones, conteo, desbalance). | Desbalance significativo. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Configuración inicial backend. | Implementar carga de imágenes. | Ninguno. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Organización del repositorio y documentación. | Actualizar Product Backlog y prioridades. | Validación pendiente del backlog. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Coordinación del Kickoff. | Supervisar inicio del Sprint y revisar impedimentos. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 03/09/2025

| Fecha | 03/09/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 1 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Revisión inicial del dataset y clases. | EDA preliminar (distribuciones, conteo, desbalance). | Desbalance significativo. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Configuración inicial backend. | Implementar carga de imágenes. | Ninguno. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Organización del repositorio y documentación. | Actualizar Product Backlog y prioridades. | Validación pendiente del backlog. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Coordinación del Kickoff. | Supervisar inicio del Sprint y revisar impedimentos. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 04/09/2025

| Fecha | 04/09/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 1 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Revisión inicial del dataset y clases. | EDA preliminar (distribuciones, conteo, desbalance). | Desbalance significativo. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Configuración inicial backend. | Implementar carga de imágenes. | Ninguno. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Organización del repositorio y documentación. | Actualizar Product Backlog y prioridades. | Validación pendiente del backlog. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Coordinación del Kickoff. | Supervisar inicio del Sprint y revisar impedimentos. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 05/09/2025

| Fecha | 05/09/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 1 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Revisión inicial del dataset y clases. | EDA preliminar (distribuciones, conteo, desbalance). | Desbalance significativo. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Configuración inicial backend. | Implementar carga de imágenes. | Ninguno. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Organización del repositorio y documentación. | Actualizar Product Backlog y prioridades. | Validación pendiente del backlog. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Coordinación del Kickoff. | Supervisar inicio del Sprint y revisar impedimentos. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 08/09/2025

| Fecha | 08/09/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 1 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Revisión inicial del dataset y clases. | EDA preliminar (distribuciones, conteo, desbalance). | Desbalance significativo. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Configuración inicial backend. | Implementar carga de imágenes. | Ninguno. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Organización del repositorio y documentación. | Actualizar Product Backlog y prioridades. | Validación pendiente del backlog. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Coordinación del Kickoff. | Supervisar inicio del Sprint y revisar impedimentos. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

## Sprint 2

### Daily – 09/09/2025

| Fecha | 09/09/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 2 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Análisis de métricas y matriz de confusión. | Configurar endpoint y validar predicciones. | Predicciones lentas. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Pruebas de conexión backend–Vertex. | Optimizar requests y manejo de errores. | Fallas intermitentes. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Seguimiento backlog y documentación del modelo. | Actualizar planificación del Sprint. | Ajustes de prioridades. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Revisión de métricas con equipo. | Mitigar impedimentos y coordinar Daily. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 10/09/2025

| Fecha | 10/09/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 2 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Análisis de métricas y matriz de confusión. | Configurar endpoint y validar predicciones. | Predicciones lentas. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Pruebas de conexión backend–Vertex. | Optimizar requests y manejo de errores. | Fallas intermitentes. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Seguimiento backlog y documentación del modelo. | Actualizar planificación del Sprint. | Ajustes de prioridades. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Revisión de métricas con equipo. | Mitigar impedimentos y coordinar Daily. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 11/09/2025

| Fecha | 11/09/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 2 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Análisis de métricas y matriz de confusión. | Configurar endpoint y validar predicciones. | Predicciones lentas. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Pruebas de conexión backend–Vertex. | Optimizar requests y manejo de errores. | Fallas intermitentes. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Seguimiento backlog y documentación del modelo. | Actualizar planificación del Sprint. | Ajustes de prioridades. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Revisión de métricas con equipo. | Mitigar impedimentos y coordinar Daily. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 12/09/2025

| Fecha | 12/09/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 2 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Análisis de métricas y matriz de confusión. | Configurar endpoint y validar predicciones. | Predicciones lentas. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Pruebas de conexión backend–Vertex. | Optimizar requests y manejo de errores. | Fallas intermitentes. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Seguimiento backlog y documentación del modelo. | Actualizar planificación del Sprint. | Ajustes de prioridades. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Revisión de métricas con equipo. | Mitigar impedimentos y coordinar Daily. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 15/09/2025

| Fecha | 15/09/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 2 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Análisis de métricas y matriz de confusión. | Configurar endpoint y validar predicciones. | Predicciones lentas. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Pruebas de conexión backend–Vertex. | Optimizar requests y manejo de errores. | Fallas intermitentes. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Seguimiento backlog y documentación del modelo. | Actualizar planificación del Sprint. | Ajustes de prioridades. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Revisión de métricas con equipo. | Mitigar impedimentos y coordinar Daily. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 16/09/2025

| Fecha | 16/09/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 2 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Análisis de métricas y matriz de confusión. | Configurar endpoint y validar predicciones. | Predicciones lentas. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Pruebas de conexión backend–Vertex. | Optimizar requests y manejo de errores. | Fallas intermitentes. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Seguimiento backlog y documentación del modelo. | Actualizar planificación del Sprint. | Ajustes de prioridades. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Revisión de métricas con equipo. | Mitigar impedimentos y coordinar Daily. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 17/09/2025

| Fecha | 17/09/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 2 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Análisis de métricas y matriz de confusión. | Configurar endpoint y validar predicciones. | Predicciones lentas. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Pruebas de conexión backend–Vertex. | Optimizar requests y manejo de errores. | Fallas intermitentes. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Seguimiento backlog y documentación del modelo. | Actualizar planificación del Sprint. | Ajustes de prioridades. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Revisión de métricas con equipo. | Mitigar impedimentos y coordinar Daily. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 22/09/2025

| Fecha | 22/09/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 2 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Análisis de métricas y matriz de confusión. | Configurar endpoint y validar predicciones. | Predicciones lentas. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Pruebas de conexión backend–Vertex. | Optimizar requests y manejo de errores. | Fallas intermitentes. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Seguimiento backlog y documentación del modelo. | Actualizar planificación del Sprint. | Ajustes de prioridades. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Revisión de métricas con equipo. | Mitigar impedimentos y coordinar Daily. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 23/09/2025

| Fecha | 23/09/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 2 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Análisis de métricas y matriz de confusión. | Configurar endpoint y validar predicciones. | Predicciones lentas. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Pruebas de conexión backend–Vertex. | Optimizar requests y manejo de errores. | Fallas intermitentes. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Seguimiento backlog y documentación del modelo. | Actualizar planificación del Sprint. | Ajustes de prioridades. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Revisión de métricas con equipo. | Mitigar impedimentos y coordinar Daily. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 24/09/2025

| Fecha | 24/09/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 2 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Análisis de métricas y matriz de confusión. | Configurar endpoint y validar predicciones. | Predicciones lentas. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Pruebas de conexión backend–Vertex. | Optimizar requests y manejo de errores. | Fallas intermitentes. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Seguimiento backlog y documentación del modelo. | Actualizar planificación del Sprint. | Ajustes de prioridades. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Revisión de métricas con equipo. | Mitigar impedimentos y coordinar Daily. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 25/09/2025

| Fecha | 25/09/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 2 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Análisis de métricas y matriz de confusión. | Configurar endpoint y validar predicciones. | Predicciones lentas. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Pruebas de conexión backend–Vertex. | Optimizar requests y manejo de errores. | Fallas intermitentes. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Seguimiento backlog y documentación del modelo. | Actualizar planificación del Sprint. | Ajustes de prioridades. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Revisión de métricas con equipo. | Mitigar impedimentos y coordinar Daily. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

## Sprint 3

### Daily – 26/09/2025

| Fecha | 26/09/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 3 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Validación de predicciones. | Revisión de casos borderline. | Algunas predicciones inestables. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Integración frontend-backend. | Implementar manejo de imágenes y errores. | Request inestable. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | QA inicial del prototipo. | Documentar resultados de pruebas. | Pendiente validar flujos de usuario. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Revisión Scrumboard. | Facilitar comunicación técnica. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 29/09/2025

| Fecha | 29/09/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 3 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Validación de predicciones. | Revisión de casos borderline. | Algunas predicciones inestables. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Integración frontend-backend. | Implementar manejo de imágenes y errores. | Request inestable. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | QA inicial del prototipo. | Documentar resultados de pruebas. | Pendiente validar flujos de usuario. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Revisión Scrumboard. | Facilitar comunicación técnica. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 30/09/2025

| Fecha | 30/09/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 3 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Validación de predicciones. | Revisión de casos borderline. | Algunas predicciones inestables. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Integración frontend-backend. | Implementar manejo de imágenes y errores. | Request inestable. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | QA inicial del prototipo. | Documentar resultados de pruebas. | Pendiente validar flujos de usuario. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Revisión Scrumboard. | Facilitar comunicación técnica. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 01/10/2025

| Fecha | 01/10/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 3 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Validación de predicciones. | Revisión de casos borderline. | Algunas predicciones inestables. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Integración frontend-backend. | Implementar manejo de imágenes y errores. | Request inestable. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | QA inicial del prototipo. | Documentar resultados de pruebas. | Pendiente validar flujos de usuario. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Revisión Scrumboard. | Facilitar comunicación técnica. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 02/10/2025

| Fecha | 02/10/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 3 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Validación de predicciones. | Revisión de casos borderline. | Algunas predicciones inestables. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Integración frontend-backend. | Implementar manejo de imágenes y errores. | Request inestable. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | QA inicial del prototipo. | Documentar resultados de pruebas. | Pendiente validar flujos de usuario. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Revisión Scrumboard. | Facilitar comunicación técnica. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 03/10/2025

| Fecha | 03/10/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 3 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Validación de predicciones. | Revisión de casos borderline. | Algunas predicciones inestables. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Integración frontend-backend. | Implementar manejo de imágenes y errores. | Request inestable. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | QA inicial del prototipo. | Documentar resultados de pruebas. | Pendiente validar flujos de usuario. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Revisión Scrumboard. | Facilitar comunicación técnica. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 06/10/2025

| Fecha | 06/10/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 3 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Validación de predicciones. | Revisión de casos borderline. | Algunas predicciones inestables. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Integración frontend-backend. | Implementar manejo de imágenes y errores. | Request inestable. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | QA inicial del prototipo. | Documentar resultados de pruebas. | Pendiente validar flujos de usuario. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Revisión Scrumboard. | Facilitar comunicación técnica. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 07/10/2025

| Fecha | 07/10/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 3 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Validación de predicciones. | Revisión de casos borderline. | Algunas predicciones inestables. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Integración frontend-backend. | Implementar manejo de imágenes y errores. | Request inestable. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | QA inicial del prototipo. | Documentar resultados de pruebas. | Pendiente validar flujos de usuario. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Revisión Scrumboard. | Facilitar comunicación técnica. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 08/10/2025

| Fecha | 08/10/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 3 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Validación de predicciones. | Revisión de casos borderline. | Algunas predicciones inestables. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Integración frontend-backend. | Implementar manejo de imágenes y errores. | Request inestable. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | QA inicial del prototipo. | Documentar resultados de pruebas. | Pendiente validar flujos de usuario. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Revisión Scrumboard. | Facilitar comunicación técnica. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 09/10/2025

| Fecha | 09/10/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 3 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Validación de predicciones. | Revisión de casos borderline. | Algunas predicciones inestables. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Integración frontend-backend. | Implementar manejo de imágenes y errores. | Request inestable. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | QA inicial del prototipo. | Documentar resultados de pruebas. | Pendiente validar flujos de usuario. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Revisión Scrumboard. | Facilitar comunicación técnica. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

## Sprint 4

### Daily – 10/10/2025

| Fecha | 10/10/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 4 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Revisión analítica del prototipo. | Verificar métricas finales. | Ninguno. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Mejoras UI y estabilidad. | Validaciones internas UI→backend. | Imágenes de baja calidad afectan predicción. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Organización del material técnico. | QA completo. | Resultados incompletos. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Revisar avance del sprint. | Levantar impedimentos finales. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 13/10/2025

| Fecha | 13/10/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 4 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Revisión analítica del prototipo. | Verificar métricas finales. | Ninguno. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Mejoras UI y estabilidad. | Validaciones internas UI→backend. | Imágenes de baja calidad afectan predicción. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Organización del material técnico. | QA completo. | Resultados incompletos. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Revisar avance del sprint. | Levantar impedimentos finales. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 14/10/2025

| Fecha | 14/10/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 4 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Revisión analítica del prototipo. | Verificar métricas finales. | Ninguno. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Mejoras UI y estabilidad. | Validaciones internas UI→backend. | Imágenes de baja calidad afectan predicción. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Organización del material técnico. | QA completo. | Resultados incompletos. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Revisar avance del sprint. | Levantar impedimentos finales. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 15/10/2025

| Fecha | 15/10/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 4 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Revisión analítica del prototipo. | Verificar métricas finales. | Ninguno. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Mejoras UI y estabilidad. | Validaciones internas UI→backend. | Imágenes de baja calidad afectan predicción. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Organización del material técnico. | QA completo. | Resultados incompletos. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Revisar avance del sprint. | Levantar impedimentos finales. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 16/10/2025

| Fecha | 16/10/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 4 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Revisión analítica del prototipo. | Verificar métricas finales. | Ninguno. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Mejoras UI y estabilidad. | Validaciones internas UI→backend. | Imágenes de baja calidad afectan predicción. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Organización del material técnico. | QA completo. | Resultados incompletos. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Revisar avance del sprint. | Levantar impedimentos finales. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 17/10/2025

| Fecha | 17/10/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 4 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Revisión analítica del prototipo. | Verificar métricas finales. | Ninguno. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Mejoras UI y estabilidad. | Validaciones internas UI→backend. | Imágenes de baja calidad afectan predicción. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Organización del material técnico. | QA completo. | Resultados incompletos. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Revisar avance del sprint. | Levantar impedimentos finales. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 20/10/2025

| Fecha | 20/10/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 4 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Revisión analítica del prototipo. | Verificar métricas finales. | Ninguno. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Mejoras UI y estabilidad. | Validaciones internas UI→backend. | Imágenes de baja calidad afectan predicción. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Organización del material técnico. | QA completo. | Resultados incompletos. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Revisar avance del sprint. | Levantar impedimentos finales. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 21/10/2025

| Fecha | 21/10/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 4 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Revisión analítica del prototipo. | Verificar métricas finales. | Ninguno. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Mejoras UI y estabilidad. | Validaciones internas UI→backend. | Imágenes de baja calidad afectan predicción. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Organización del material técnico. | QA completo. | Resultados incompletos. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Revisar avance del sprint. | Levantar impedimentos finales. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 22/10/2025

| Fecha | 22/10/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 4 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Revisión analítica del prototipo. | Verificar métricas finales. | Ninguno. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Mejoras UI y estabilidad. | Validaciones internas UI→backend. | Imágenes de baja calidad afectan predicción. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Organización del material técnico. | QA completo. | Resultados incompletos. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Revisar avance del sprint. | Levantar impedimentos finales. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 23/10/2025

| Fecha | 23/10/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 4 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Revisión analítica del prototipo. | Verificar métricas finales. | Ninguno. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Mejoras UI y estabilidad. | Validaciones internas UI→backend. | Imágenes de baja calidad afectan predicción. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Organización del material técnico. | QA completo. | Resultados incompletos. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Revisar avance del sprint. | Levantar impedimentos finales. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

## Sprint 5

### Daily – 24/10/2025

| Fecha | 24/10/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 5 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Pruebas funcionales. | Reporte técnico final. | Variabilidad leve en clases minoritarias. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Optimización backend. | Integración final y estabilidad. | Carga lenta de imágenes grandes. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | QA del sistema. | Documentación técnica. | Falta consolidar capturas. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Acompañamiento QA. | Supervisar documentación final. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 27/10/2025

| Fecha | 27/10/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 5 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Pruebas funcionales. | Reporte técnico final. | Variabilidad leve en clases minoritarias. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Optimización backend. | Integración final y estabilidad. | Carga lenta de imágenes grandes. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | QA del sistema. | Documentación técnica. | Falta consolidar capturas. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Acompañamiento QA. | Supervisar documentación final. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 28/10/2025

| Fecha | 28/10/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 5 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Pruebas funcionales. | Reporte técnico final. | Variabilidad leve en clases minoritarias. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Optimización backend. | Integración final y estabilidad. | Carga lenta de imágenes grandes. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | QA del sistema. | Documentación técnica. | Falta consolidar capturas. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Acompañamiento QA. | Supervisar documentación final. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 29/10/2025

| Fecha | 29/10/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 5 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Pruebas funcionales. | Reporte técnico final. | Variabilidad leve en clases minoritarias. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Optimización backend. | Integración final y estabilidad. | Carga lenta de imágenes grandes. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | QA del sistema. | Documentación técnica. | Falta consolidar capturas. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Acompañamiento QA. | Supervisar documentación final. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 30/10/2025

| Fecha | 30/10/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 5 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Pruebas funcionales. | Reporte técnico final. | Variabilidad leve en clases minoritarias. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Optimización backend. | Integración final y estabilidad. | Carga lenta de imágenes grandes. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | QA del sistema. | Documentación técnica. | Falta consolidar capturas. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Acompañamiento QA. | Supervisar documentación final. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 03/11/2025

| Fecha | 03/11/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 5 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Pruebas funcionales. | Reporte técnico final. | Variabilidad leve en clases minoritarias. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Optimización backend. | Integración final y estabilidad. | Carga lenta de imágenes grandes. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | QA del sistema. | Documentación técnica. | Falta consolidar capturas. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Acompañamiento QA. | Supervisar documentación final. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 04/11/2025

| Fecha | 04/11/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 5 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Pruebas funcionales. | Reporte técnico final. | Variabilidad leve en clases minoritarias. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Optimización backend. | Integración final y estabilidad. | Carga lenta de imágenes grandes. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | QA del sistema. | Documentación técnica. | Falta consolidar capturas. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Acompañamiento QA. | Supervisar documentación final. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 05/11/2025

| Fecha | 05/11/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 5 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Pruebas funcionales. | Reporte técnico final. | Variabilidad leve en clases minoritarias. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Optimización backend. | Integración final y estabilidad. | Carga lenta de imágenes grandes. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | QA del sistema. | Documentación técnica. | Falta consolidar capturas. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Acompañamiento QA. | Supervisar documentación final. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 06/11/2025

| Fecha | 06/11/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 5 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Pruebas funcionales. | Reporte técnico final. | Variabilidad leve en clases minoritarias. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Optimización backend. | Integración final y estabilidad. | Carga lenta de imágenes grandes. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | QA del sistema. | Documentación técnica. | Falta consolidar capturas. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Acompañamiento QA. | Supervisar documentación final. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 07/11/2025

| Fecha | 07/11/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 5 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Pruebas funcionales. | Reporte técnico final. | Variabilidad leve en clases minoritarias. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Optimización backend. | Integración final y estabilidad. | Carga lenta de imágenes grandes. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | QA del sistema. | Documentación técnica. | Falta consolidar capturas. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Acompañamiento QA. | Supervisar documentación final. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

## Sprint 6

### Daily – 10/11/2025

| Fecha | 10/11/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 6 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Consolidación de métricas. | Revisión final del modelo. | Ajustes finales. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Preparación para presentación. | Optimizar interfaz. | Ninguno. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Revisión informe. | Preparar repositorio final. | Detalles pendientes. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Control de avance general. | Coordinación final. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 11/11/2025

| Fecha | 11/11/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 6 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Consolidación de métricas. | Revisión final del modelo. | Ajustes finales. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Preparación para presentación. | Optimizar interfaz. | Ninguno. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Revisión informe. | Preparar repositorio final. | Detalles pendientes. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Control de avance general. | Coordinación final. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 12/11/2025

| Fecha | 12/11/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 6 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Consolidación de métricas. | Revisión final del modelo. | Ajustes finales. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Preparación para presentación. | Optimizar interfaz. | Ninguno. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Revisión informe. | Preparar repositorio final. | Detalles pendientes. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Control de avance general. | Coordinación final. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 13/11/2025

| Fecha | 13/11/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 6 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Consolidación de métricas. | Revisión final del modelo. | Ajustes finales. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Preparación para presentación. | Optimizar interfaz. | Ninguno. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Revisión informe. | Preparar repositorio final. | Detalles pendientes. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Control de avance general. | Coordinación final. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 14/11/2025

| Fecha | 14/11/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 6 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Consolidación de métricas. | Revisión final del modelo. | Ajustes finales. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Preparación para presentación. | Optimizar interfaz. | Ninguno. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Revisión informe. | Preparar repositorio final. | Detalles pendientes. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Control de avance general. | Coordinación final. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 17/11/2025

| Fecha | 17/11/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 6 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Consolidación de métricas. | Revisión final del modelo. | Ajustes finales. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Preparación para presentación. | Optimizar interfaz. | Ninguno. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Revisión informe. | Preparar repositorio final. | Detalles pendientes. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Control de avance general. | Coordinación final. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 18/11/2025

| Fecha | 18/11/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 6 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Consolidación de métricas. | Revisión final del modelo. | Ajustes finales. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Preparación para presentación. | Optimizar interfaz. | Ninguno. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Revisión informe. | Preparar repositorio final. | Detalles pendientes. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Control de avance general. | Coordinación final. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 19/11/2025

| Fecha | 19/11/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 6 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Consolidación de métricas. | Revisión final del modelo. | Ajustes finales. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Preparación para presentación. | Optimizar interfaz. | Ninguno. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Revisión informe. | Preparar repositorio final. | Detalles pendientes. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Control de avance general. | Coordinación final. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 20/11/2025

| Fecha | 20/11/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 6 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Consolidación de métricas. | Revisión final del modelo. | Ajustes finales. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Preparación para presentación. | Optimizar interfaz. | Ninguno. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Revisión informe. | Preparar repositorio final. | Detalles pendientes. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Control de avance general. | Coordinación final. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 21/11/2025

| Fecha | 21/11/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 6 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Consolidación de métricas. | Revisión final del modelo. | Ajustes finales. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Preparación para presentación. | Optimizar interfaz. | Ninguno. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Revisión informe. | Preparar repositorio final. | Detalles pendientes. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Control de avance general. | Coordinación final. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

## Sprint 7

### Daily – 24/11/2025

| Fecha | 24/11/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 7 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Correcciones finales del modelo. | Ensayo de presentación. | Ninguno. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Correcciones del prototipo. | Preparación de demo. | Tiempos ajustados. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Organización material final. | Revisar informes. | Entrega cercana. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Supervisión final. | Coordinar defensa. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 25/11/2025

| Fecha | 25/11/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 7 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Correcciones finales del modelo. | Ensayo de presentación. | Ninguno. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Correcciones del prototipo. | Preparación de demo. | Tiempos ajustados. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Organización material final. | Revisar informes. | Entrega cercana. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Supervisión final. | Coordinar defensa. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 26/11/2025

| Fecha | 26/11/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 7 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Correcciones finales del modelo. | Ensayo de presentación. | Ninguno. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Correcciones del prototipo. | Preparación de demo. | Tiempos ajustados. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Organización material final. | Revisar informes. | Entrega cercana. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Supervisión final. | Coordinar defensa. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 27/11/2025

| Fecha | 27/11/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 7 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Correcciones finales del modelo. | Ensayo de presentación. | Ninguno. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Correcciones del prototipo. | Preparación de demo. | Tiempos ajustados. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Organización material final. | Revisar informes. | Entrega cercana. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Supervisión final. | Coordinar defensa. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 28/11/2025

| Fecha | 28/11/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 7 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Correcciones finales del modelo. | Ensayo de presentación. | Ninguno. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Correcciones del prototipo. | Preparación de demo. | Tiempos ajustados. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Organización material final. | Revisar informes. | Entrega cercana. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Supervisión final. | Coordinar defensa. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 01/12/2025

| Fecha | 01/12/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 7 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Correcciones finales del modelo. | Ensayo de presentación. | Ninguno. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Correcciones del prototipo. | Preparación de demo. | Tiempos ajustados. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Organización material final. | Revisar informes. | Entrega cercana. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Supervisión final. | Coordinar defensa. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 02/12/2025

| Fecha | 02/12/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 7 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Correcciones finales del modelo. | Ensayo de presentación. | Ninguno. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Correcciones del prototipo. | Preparación de demo. | Tiempos ajustados. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Organización material final. | Revisar informes. | Entrega cercana. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Supervisión final. | Coordinar defensa. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 03/12/2025

| Fecha | 03/12/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 7 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Correcciones finales del modelo. | Ensayo de presentación. | Ninguno. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Correcciones del prototipo. | Preparación de demo. | Tiempos ajustados. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Organización material final. | Revisar informes. | Entrega cercana. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Supervisión final. | Coordinar defensa. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 04/12/2025

| Fecha | 04/12/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 7 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Correcciones finales del modelo. | Ensayo de presentación. | Ninguno. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Correcciones del prototipo. | Preparación de demo. | Tiempos ajustados. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Organización material final. | Revisar informes. | Entrega cercana. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Supervisión final. | Coordinar defensa. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.

### Daily – 05/12/2025

| Fecha | 05/12/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 7 |
| Proyecto | CiberNova |

Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Galleguillos (Data Scientist) | Correcciones finales del modelo. | Ensayo de presentación. | Ninguno. |
| Benjamín García (Full Stack Developer) | Correcciones del prototipo. | Preparación de demo. | Tiempos ajustados. |
| Macarena Vergara (Project Manager) | Organización material final. | Revisar informes. | Entrega cercana. |
| Denisse Ponce (Scrum Master) | Supervisión final. | Coordinar defensa. | Ninguno. |

Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desbalance del dataset | Felipe | En análisis |
| Fallas de integración | Benjamín | En proceso |
| Ajustes de backlog | Macarena | En proceso |
| Coordinación de Sprint | Denisse | En seguimiento |

Notas Adicionales: Progreso del sprint según planificación.