ACTA DE REUNION KICK OFF

| Fecha: | 25/08/2025 |  | Inicio | 18:00 hrs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar: | Sala de Reuniones / Google Meet (Reunión Inicial del Proyecto) |  | Termino | 19:00 hrs |
| Tipo Reunión | - |  | Virtual | si |
| N° 001 | Grupal |  | Virtual | si |

| Participantes | Funciones |
| --- | --- |
| Denisse Ponce | Analista de Datos – limpieza, EDA, preparación dataset, entrenamiento del modelo IA |
| Felipe Galleguillos | Backend - API, integración con Vertex AI |
| Benjamin Garcia | Frontend – Aplicación web para subir imágenes y mostrar predicciones |
| Macarena Vergara | Documentación – Casos de uso, requisitos, métricas, trazabilidad |

- Agenda:

| Nº | Tema |
| --- | --- |
| 1 | “Kick Off del Proyecto de Detección Temprana de Cáncer de Piel mediante Inteligencia Artificial” |

- Desarrollo de la Reunión

Notas Captura de la Información de Requerimientos Iniciales:

El equipo estableció que el objetivo principal es desarrollar una aplicación monolítica capaz de detectar indicios tempranos de cáncer de piel utilizando un modelo de visión computacional entrenado con imágenes reales del dataset HAM10000. • Felipe Galleguillo (Data Scientist) expuso la necesidad de entrenar un modelo de IA confiable, evaluando arquitecturas basadas en redes convolucionales y técnicas de Transfer Learning, priorizando métricas críticas como recall por su relevancia en salud. • Denisse Ponce (Scrum Master) destacó la importancia de la organización del trabajo mediante Sprints, la preparación del dataset, análisis exploratorio inicial y la coordinación del equipo para asegurar avances constantes. • Macarena Vergara (Product Owner) enfatizó el levantamiento claro de los requerimientos del usuario, definición del valor del producto, casos de uso, métricas de aceptación funcional y documentación del proceso. • Benjamín García (Fullstack Developer) planteó la necesidad de desarrollar una interfaz web intuitiva, donde el usuario pueda cargar una imagen de una lesión cutánea y recibir la predicción procesada por el modelo IA. • Se acordó utilizar el dataset HAM10000, estandarizando tamaños, formatos, etiquetas y calidad de imágenes para el proceso de entrenamiento. • Se definió trabajar con metodología ágil, utilizando herramientas colaborativas, reuniones semanales y repositorio de código versionado. • Como primeros entregables se establecieron: - Levantamiento de requerimientos iniciales - Identificación de actores y casos de uso - Boceto preliminar de la interfaz - Preparación del dataset

- Actores de Proyecto

| Nº | Actores del Proyecto y Negocio Nombre | Rol en el Negocio /Cargo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Equipo de Desarrollo | Denisse Ponce. Scrum Master. |
| 2 | Equipo de Desarrollo | Macarena Vergara. Product Owner. |
| 3 | Equipo de Desarrollo | Benjamín García. Fullstack Developer. |
| 4 | Equipo de Desarrollo | Felipe Galleguillo. Data Scientist. |
| 5 | Usuario Final | Usuarios finales. Personal de la salud. |
| 6 | Stakeholder Institucional | DUOC UC. Institución que supervisa cumplimiento académico. |

- Requerimientos generales asociados al Proyecto

El sistema debe permitir al usuario cargar una imagen dermatológica desde la interfaz web de manera sencilla e intuitiva. El sistema debe enviar la imagen cargada al endpoint externo de Vertex AI, donde se encuentra el modelo entrenado, mediante una solicitud API REST. El sistema debe recibir y mostrar al usuario el resultado entregado por Vertex AI, incluyendo la categoría de lesión detectada y la probabilidad asociada. El sistema debe operar bajo una arquitectura monolítica, integrando interfaz, lógica interna y consumo de API en una misma aplicación. La herramienta debe entregar la predicción de manera clara, permitiendo que el usuario comprenda el tipo de lesión y los niveles de confianza del modelo. El sistema debe manejar errores de forma controlada, mostrando mensajes adecuados. El sistema debe contar con una interfaz amigable, apta para usuarios no expertos, con navegación simple y clara. El sistema debe funcionar con imágenes en formatos comunes, como JPG o PNG. La aplicación debe permitir una integración fluida con el endpoint de Vertex AI, asegurando tiempos de respuesta adecuados para el usuario. La documentación técnica, funcional y de usuario debe acompañar todo el proyecto, cumpliendo con los requisitos del Capstone DUOC UC. El sistema debe ejecutarse en un entorno que facilite su despliegue académico, permitiendo demostraciones durante la evaluación final.

- Observaciones sobre las posibles Limitaciones que tendrá el Sistema

- Dependencia de la API externa de Vertex AI: El sistema requiere conexión constante con el endpoint de Google Cloud. Si existe una caída del servicio, latencia alta o problemas de conectividad, la aplicación no podrá generar predicciones. - Limitación por formatos y calidad de imagen: El modelo solo puede procesar imágenes en formatos comunes (JPG/PNG). Fotografías borrosas, mal iluminadas o fuera de foco pueden afectar la calidad de la predicción. - Restricciones del modelo entrenado con AutoML Vision: El rendimiento del modelo depende totalmente de los dataset HAM10000 y de las capacidades del AutoML. No se puede modificar la arquitectura interna del modelo, lo que limita la personalización avanzada. - Costo y límites de uso de Vertex AI: El endpoint puede estar sujeto a limitaciones de llamadas por minuto o costos asociados a su uso extensivo, lo que puede limitar pruebas masivas. - El sistema no entrega diagnósticos médicos reales: Solo proporciona una predicción basada en patrones visuales. No reemplaza a un especialista ni puede usarse en contextos clínicos oficiales. - Posibles errores ante imágenes no dermatológicas: Si el usuario sube una imagen que no corresponde a una lesión cutánea, el sistema igualmente intentará clasificarla, pudiendo generar resultados erróneos. - Limitaciones del entorno académico: El despliegue final dependerá de los recursos disponibles del equipo (hosting, conexión, dispositivos), lo que puede afectar la fluidez de la presentación.

- Técnicas de levantamiento de Requerimientos Específicos.

| Nº | Actores del Proyecto Nombre | Técnica de Toma de Requerimiento |
| --- | --- | --- |
| 1 | Scrum Master | Reuniones de coordinación y análisis colaborativo del proyecto |
| 2 | Product Owner | Entrevistas, análisis de necesidades del usuario y revisión de casos de uso |
| 3 | Fullstack Developer | Revisión técnica, análisis de factibilidad y prototipado de interfaz |
| 4 | Data Scientist | Análisis de los dataset HAM10000 y revisión de métricas del modelo en Vertex AI |
| 5 | Usuario Final | Observación y prueba guiada con mockups/inicio de la interfaz |
| 6 | Stakeholder Institucional | Revisión de lineamientos y requerimientos académicos |
| 7 | Documentación / Gestión | Taller colaborativo para priorizar y definir alcance del MVP |