# 🟩 RELEASE TÉCNICO – SPRINT 1

## 1. Objetivo del Release

Preparar los elementos iniciales del proyecto: dataset, estructura base de la aplicación y definición de la arquitectura del sistema.

## 2. Alcance

- Selección del dataset HAM10000.

- Limpieza básica: verificación del formato, conteo por clases y organización inicial.

- Creación de la estructura base de la aplicación monolítica.

- Definición oficial de la arquitectura: Monolito + Endpoint externo Vertex AI.

- Creación y validación del repositorio GitHub.

## 3. Versiones y Entornos

- Aplicación monolítica: v0.1.0

- Modelo IA: Sin entrenar aún

- Endpoint Vertex AI: No disponible

- Repositorio GitHub: Estructura creada

## 4. Pruebas realizadas

- Validación del dataset.

- Pruebas iniciales de carga de imágenes (solo visualización).

- Revisión de estructura del proyecto en GitHub.
 Resultado: todas satisfactorias.

## 5. Observaciones

No hay funcionalidades visibles aún; este release habilita los desarrollos del Sprint 2.

# 🟩 RELEASE TÉCNICO – SPRINT 2

## 1. Objetivo del Release

Publicar el primer modelo funcionando en Vertex AI y avanzar en la app base.

## 2. Alcance

- Entrenamiento del modelo en Vertex AI AutoML Vision.

- Obtención de métricas iniciales del modelo.

- Publicación del primer endpoint de predicción.

- Creación del prototipo inicial de la interfaz web.

- Definición del flujo de comunicación App ↔ Vertex AI.

## 3. Versiones y Entornos

- Aplicación monolítica: v0.2.0

- Modelo IA Vertex AI: v1 – Entrenamiento inicial

- Endpoint Vertex AI: Publicado

- Repositorio GitHub: actualizado con prototipo inicial.

## 4. Pruebas realizadas

- Pruebas de predicción desde Vertex AI.

- Pruebas de envío manual de imágenes al endpoint.

- Validación de prototipo de interfaz.
 Resultado: funcionalidad básica validada.

## 5. Observaciones

Pendiente integrar el endpoint directamente al frontend (Sprint 3).

# 🟩 RELEASE TÉCNICO – SPRINT 3

## 1. Objetivo del Release

Integrar completamente el endpoint con la aplicación monolítica y mostrar predicciones reales en la interfaz.

## 2. Alcance

- Integración App → Vertex AI → App.

- Implementación del módulo de manejo de errores.

- Creación de pantalla de resultados.

- Mejoras visuales iniciales.

- Pruebas con imágenes reales.

## 3. Versiones y Entornos

- Aplicación monolítica: v0.3.5

- Modelo IA Vertex AI: v1 estable

- Endpoint: validado en integración real

## 4. Pruebas realizadas

- Flujo completo: carga → envío → predicción → visualización.

- Simulación de errores de red, imagen no válida y timeout.
 Resultado: flujo funcional completo.

## 5. Observaciones

Se requiere mejorar la UI para Sprint 4.

# 🟩 RELEASE TÉCNICO – SPRINT 4

## 1. Objetivo del Release

Mejorar la experiencia del usuario y consolidar estabilidad del flujo completo.

## 2. Alcance

- Rediseño visual de la pantalla de resultados.

- Sección explicativa de tipos de lesiones.

- Ajustes de accesibilidad y responsividad.

- Refinamiento del manejo de errores.

- Pruebas con múltiples imágenes externas.

## 3. Versiones y Entornos

- Aplicación monolítica: v0.4.8

- Modelo IA Vertex AI: v1

- Endpoint: estable

## 4. Pruebas realizadas

- Pruebas de interfaz en flujos reales.

- Pruebas de estabilidad en solicitudes consecutivas.
 Resultado: estable y usable.

## 5. Observaciones

Se deben integrar mejoras finales de UI y guías al usuario en Sprint 5.

# 🟩 RELEASE TÉCNICO – SPRINT 5

## 1. Objetivo del Release

Optimizar el sistema, mejorar la información presentada y realizar pruebas de usabilidad.

## 2. Alcance

- Optimización del tamaño máximo de imagen.

- Implementación de logs internos.

- Mejoras en descripciones dermatológicas.

- Rediseño de interfaz final.

- Pruebas de usabilidad.

## 3. Versiones y Entornos

- Aplicación monolítica: v0.6.0

- Modelo IA: v1

- Endpoint Vertex AI: funcionando correctamente

## 4. Pruebas realizadas

- Usabilidad con usuarios reales.

- Pruebas internas de UI/UX.

- Validación del tamaño y formato de imagen.
 Resultado: buena experiencia de usuario.

## 5. Observaciones

Se debe preparar manual de usuario y técnico para Sprint 6.

# 🟩 RELEASE TÉCNICO – SPRINT 6

## 1. Objetivo del Release

Completar documentación técnica, pruebas finales y preparación del MVP.

## 2. Alcance

- Manual de Usuario completo.

- Manual Técnico completo.

- Pruebas de carga consecutivas.

- Optimización final de interfaz.

- Documentación de resultados reales.

## 3. Versiones y Entornos

- Aplicación monolítica: v0.8.7

- Modelo IA Vertex AI: v1 final

- Endpoint: verificado para producción académica

## 4. Pruebas realizadas

- Pruebas de carga.

- Pruebas reales con imágenes externas.

- Validación cruzada de documentación.
 Resultado: apto para MVP final.

## 5. Observaciones

Solo faltan detalles estéticos y ensayo de presentación (Sprint 7).

# 🟩 RELEASE TÉCNICO – SPRINT 7 (Final)

## 1. Objetivo del Release

Cerrar el proyecto, preparar material de defensa y finalizar versión estable del sistema.

## 2. Alcance

- Presentación final creada.

- Video demo grabado y editado.

- Revisión final de la interfaz (ajustes ligeros).

- Validación completa del endpoint antes de la defensa.

- Ensayos de la presentación del equipo.

- Última revisión del MVP.

## 3. Versiones y Entornos

- Aplicación monolítica: v1.0.0 (MVP Final)

- Modelo IA Vertex AI: v1 Final

- Endpoint: validado para defensa

## 4. Pruebas realizadas

- Prueba general del MVP.

- Prueba de defensa completa.

- Verificación del endpoint antes de demo.
 Resultado: sistema listo para presentación final.

## 5. Observaciones

El proyecto queda finalizado y listo para evaluación.