# Sprint Planning – Proyecto CiberNova

## 1. Información del Sprint

• Nombre del Sprint: Sprint 1 – Fundamentos del Sistema
• Duración: 2 semanas
• Objetivo principal: Dejar preparado el dataset, completar el EDA e iniciar el entrenamiento del modelo.

## 2. Objetivos del Sprint

- Descargar, limpiar y organizar el dataset HAM10000.
- Realizar el análisis exploratorio de datos (EDA).
- Definir métricas clave para el modelo predictivo.
- Preparar dataset listo para Vertex AI.
- Probar modelo baseline en Vertex AI AutoML.
- Avanzar en los primeros mockups del prototipo web.

## 3. Historias de Usuario Seleccionadas

HU1 – Recolección y organización del dataset (3 puntos)
HU2 – Preprocesamiento del dataset (5 puntos)
HU3 – Análisis exploratorio (3 puntos)
HU4 – Entrenamiento del modelo en Vertex AI (8 puntos)
HU5 – Diseño inicial del prototipo (5 puntos)

## 4. Criterios de Éxito

- Dataset limpio, clasificado y sin duplicados.
- Reporte EDA con gráficos y conclusiones.
- Métricas de modelo generadas por Vertex AI (Precisión, Recall, F1, Matriz de Confusión).
- Carpeta del proyecto actualizada con evidencia del avance.
- Mockups iniciales revisados y aprobados por el equipo.

## 5. Distribución de Responsabilidades

• Denisse Ponce – Scrum Master & Data Analyst
  - Dirige la planificación, controla avance técnico del dataset.

• Felipe Galleguillos – Data Scientist
  - Responsable del EDA, métricas y apoyo en Vertex AI.

• Benjamín García – Full Stack Developer
  - Configura entorno backend y prototipo web.

• Macarena Vergara – Project Manager
  - Documentación, seguimiento y validación de entregables.

## 6. Riesgos Identificados

- Retrasos en el entrenamiento del modelo debido al peso del dataset.
- Posibles errores en integración futura con Vertex AI.
- Dificultad en coordinación por carga académica externa.

## 7. Acuerdos del Sprint

- Actualizar el Scrumboard diariamente.
- Registrar evidencias en carpeta compartida.
- Reuniones de seguimiento 3 veces por semana.
- Mantener comunicación continua vía WhatsApp.