Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | CiberNova |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Análisis de datos, desarrollo de sistemas de información, gestión de proyectos de TI. |
| Competencias | - Aplicar técnicas de ciencia de datos y Machine Learning. - Diseñar soluciones de software para la toma de decisiones. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | El proyecto se centra en la detección temprana de cáncer mediante el uso de Machine Learning, área de creciente relevancia en el ámbito tecnológico y sanitario. El problema abordado es la dificultad de contar con herramientas predictivas accesibles y confiables que permitan detectar patrones clínicos asociados a diagnósticos tempranos. El contexto se sitúa en Chile, donde las tasas de diagnóstico tardío siguen siendo altas, lo que impacta la sobrevida de los pacientes y los costos del sistema de salud. El proyecto aporta valor social y académico al combinar análisis de datos clínicos, automatización de procesos y visualización interactiva, acercando la tecnología al ámbito médico y promoviendo la innovación en salud digital. |
| 2. Objetivos | Objetivo general: Desarrollar un sistema predictivo basado en Machine Learning que permita identificar tempranamente factores de riesgo de cáncer a partir de datos clínicos. Objetivos específicos: - Recolectar, limpiar y preparar un dataset clínico representativo. - Entrenar y comparar modelos predictivos (Logistic Regression, Random Forest, Redes Neuronales). - Validar métricas de desempeño (Precisión, Recall, F1-score, AUC). - Desarrollar un dashboard interactivo en Power BI para visualizar resultados. - Documentar los resultados técnicos y publicar el repositorio en GitHub. |
| 3. Metodología | El proyecto utiliza una combinación de metodologías Scrum y CRISP-DM, que permiten una gestión ágil y estructurada del desarrollo. Fases principales: - Recolección y comprensión de datos: análisis del dataset clínico y definición de variables. - Preparación de datos: limpieza, normalización y tratamiento de valores nulos. - Modelado: entrenamiento y ajuste de modelos de Machine Learning. - Evaluación: comparación de métricas de rendimiento para seleccionar el modelo más efectivo. - Implementación y visualización: creación de dashboard en Power BI y documentación técnica. Esta metodología fue pertinente porque combinó la planificación iterativa (Scrum) con la estructura analítica de CRISP-DM, facilitando un desarrollo ordenado, flexible y medible. |
| 4. Desarrollo | Etapas desarrolladas: - Recolección y limpieza de datos. - Entrenamiento de modelos predictivos. - Validación y comparación de métricas. - Visualización de resultados en Power BI. - Documentación técnica y publicación de evidencias. Facilitadores: - Colaboración efectiva del equipo bajo metodología Scrum. - Uso de herramientas de análisis y gestión (Python, Power BI, GitHub, Trello). - Acompañamiento docente constante. Dificultades: - Complejidad en la obtención del dataset clínico y falta de datos balanceados. - Ajuste de hiperparámetros y tiempos de entrenamiento extensos. - Integración inicial de los modelos con Power BI. Ajustes realizados: Se aplicaron técnicas de re-muestreo (SMOTE) para mejorar el balance del dataset, se redefinieron historias de usuario en los sprints posteriores y se adaptó el dashboard para un despliegue más simple y funcional. |
| 5. Evidencias | Las evidencias que respaldan el trabajo realizado incluyen: - Mapa de Impacto (Impact Mapping). - User Story Mapping. - Customer Journey Map. - Scrumboard. - Backlogs (normal, priorizado y por sprint). - Dataset limpio y documentado. - Modelos de Machine Learning entrenados y validados. - Dashboard Power BI funcional. - Repositorio GitHub con documentación y código fuente. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | El proyecto permitió confirmar el interés del equipo por el área de ciencia de datos aplicada a la salud, integrando el desarrollo informático con el análisis predictivo. A nivel personal, fortaleció competencias en análisis, programación, modelado y gestión ágil. Tras la experiencia, la proyección profesional se orienta a seguir desarrollando soluciones basadas en inteligencia artificial, análisis de datos y automatización, tanto en el ámbito sanitario como en otros sectores que requieran innovación tecnológica con impacto social. |