| # RETROSPECTIVA DE SPRINT |  |
| --- | --- |
| OBJT: reflexionar sobre el proceso y proponer mejoras |  |
| Fecha: 7 al 20 de abril 2025 |  |
| Fecha de la Retrospectiva: 21 de abril 2025 |  |
| Sprint N°: 2 |  |

# LO QUE FUNCIONÓ BIEN

-Se logró seleccionar y recolectar datasets clínicos relevantes.

-El equipo aplicó técnicas de limpieza de datos de forma correcta (nulos, duplicados, outliers).

-La comunicación del equipo fue fluida y se cumplieron los plazos planificados.

# LO QUE NO FUNCIONÓ

-El proceso de balanceo de clases no se completó dentro del sprint.

-Faltó mayor detalle en la documentación del preprocesamiento (ejemplos y capturas).

-Se dedicó menos tiempo del esperado a la exploración inicial de datos (EDA).

# ACCIONES DE MEJORA

-Planificar mejor la carga de trabajo para no dejar tareas críticas pendientes.

-Aumentar la documentación técnica con capturas y ejemplos de código.

-Iniciar antes las visualizaciones exploratorias para validar rápidamente las variables relevantes.

# RESPONSABLES:

Denisse Ponce: completar balanceo de datos y reforzar documentación técnica.

Felipe Galleguillos: avanzar en la generación de visualizaciones (EDA).

Macarena Vergara: coordinar la planificación y asegurar seguimiento de tareas.

Benjamín García: dar soporte en la organización de los datasets y la integración inicial.