|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Durante esta fase, hemos logrado cumplir las actividades programadas en los tiempos definidos, principalmente la recolección y limpieza de datos clínicos, y el inicio del Análisis Exploratorio de Datos (EDA). El avance ha sido posible gracias a una buena coordinación grupal bajo la metodología Scrum, utilizando herramientas como Trello y GitHub para monitorear tareas y evidencias. Las principales dificultades surgieron en el balanceo de clases del dataset y la integración de datos clínicos dispersos, pero se solucionaron aplicando SMOTE y una limpieza estructurada con Python y Pandas.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las dificultades técnicas se enfrentaron aplicando estrategias de validación de datos y pruebas piloto antes de ejecutar el modelado. En el ámbito organizacional, implementamos reuniones semanales cortas (dailys) para ajustar prioridades y mantener una comunicación constante. A futuro, planeamos documentar cada sprint de manera incremental, evitando sobrecarga en la etapa final, y mantener un repositorio actualizado que facilite la integración del modelo con el prototipo web.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? La evaluación general es positiva. El equipo ha mantenido un alto nivel de compromiso y responsabilidad, cumpliendo con las tareas de análisis y documentación de forma oportuna. Destacamos la capacidad de adaptación técnica ante imprevistos y la colaboración continua. Para mejorar, se podría optimizar la división de roles técnicos (por ejemplo, separar análisis de datos y desarrollo front-end) y fortalecer la validación cruzada de los resultados para asegurar la precisión del modelo final.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nos surgen dudas sobre la validación del modelo y su posterior despliegue dentro del prototipo web (Angular). Nos gustaría consultar con el docente cuál sería la mejor práctica para integrar los resultados del modelo de Machine Learning en una interfaz funcional sin comprometer la eficiencia del sistema.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Consideramos necesario reajustar algunas responsabilidades, especialmente entre el análisis predictivo y el desarrollo del prototipo funcional. Por ejemplo: - Felipe se enfocará en la implementación de la interfaz y conexión con base de datos. - Denisse continuará con el modelado predictivo y documentación técnica. - Benjamín coordinará la integración y validación conjunta. También se añadió una nueva tarea: revisión de métricas y visualización de resultados en Power BI como apoyo al dashboard web.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo ha sido colaborativo y productivo, destacando la comunicación efectiva y la capacidad de resolución de problemas. Como aspecto positivo, resaltamos la distribución equitativa de tareas y la constante retroalimentación interna. Como punto a mejorar, podríamos reforzar la planificación anticipada para evitar la acumulación de tareas en los cierres de sprint, y promover más sesiones de revisión técnica para validar avances intermedios.