# Daily Scrum – Proyecto APT: CiberNova

# Daily 1

| Fecha | 25/08/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 1 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Explorar datasets clínicos | Diseñar esquema de BD | Dataset incompleto |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Configurar entorno visualización | EDA inicial | Librerías incompatibles |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Definir criterios normalización | Limpieza variables | Valores nulos excesivos |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Crear tablero Scrum | Coordinar Daily | Backlog incompleto |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Dataset incompleto | Benjamín García | En proceso |
| Librerías incompatibles | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Valores nulos excesivos | Denisse Ponce | En proceso |
| Backlog incompleto | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 2

| Fecha | 26/08/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 1 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Explorar datasets clínicos | Diseñar esquema de BD | Dataset incompleto |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Configurar entorno visualización | EDA inicial | Librerías incompatibles |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Definir criterios normalización | Limpieza variables | Valores nulos excesivos |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Crear tablero Scrum | Coordinar Daily | Backlog incompleto |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Dataset incompleto | Benjamín García | En proceso |
| Librerías incompatibles | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Valores nulos excesivos | Denisse Ponce | En proceso |
| Backlog incompleto | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 3

| Fecha | 27/08/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 1 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Explorar datasets clínicos | Diseñar esquema de BD | Dataset incompleto |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Configurar entorno visualización | EDA inicial | Librerías incompatibles |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Definir criterios normalización | Limpieza variables | Valores nulos excesivos |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Crear tablero Scrum | Coordinar Daily | Backlog incompleto |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Dataset incompleto | Benjamín García | En proceso |
| Librerías incompatibles | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Valores nulos excesivos | Denisse Ponce | En proceso |
| Backlog incompleto | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 4

| Fecha | 28/08/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 1 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Explorar datasets clínicos | Diseñar esquema de BD | Dataset incompleto |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Configurar entorno visualización | EDA inicial | Librerías incompatibles |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Definir criterios normalización | Limpieza variables | Valores nulos excesivos |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Crear tablero Scrum | Coordinar Daily | Backlog incompleto |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Dataset incompleto | Benjamín García | En proceso |
| Librerías incompatibles | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Valores nulos excesivos | Denisse Ponce | En proceso |
| Backlog incompleto | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 5

| Fecha | 29/08/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 1 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Explorar datasets clínicos | Diseñar esquema de BD | Dataset incompleto |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Configurar entorno visualización | EDA inicial | Librerías incompatibles |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Definir criterios normalización | Limpieza variables | Valores nulos excesivos |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Crear tablero Scrum | Coordinar Daily | Backlog incompleto |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Dataset incompleto | Benjamín García | En proceso |
| Librerías incompatibles | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Valores nulos excesivos | Denisse Ponce | En proceso |
| Backlog incompleto | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Cierre de semana: se completaron avances según Sprint 1.

# Daily 6

| Fecha | 01/09/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 1 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Explorar datasets clínicos | Diseñar esquema de BD | Dataset incompleto |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Configurar entorno visualización | EDA inicial | Librerías incompatibles |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Definir criterios normalización | Limpieza variables | Valores nulos excesivos |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Crear tablero Scrum | Coordinar Daily | Backlog incompleto |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Dataset incompleto | Benjamín García | En proceso |
| Librerías incompatibles | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Valores nulos excesivos | Denisse Ponce | En proceso |
| Backlog incompleto | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 7

| Fecha | 02/09/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 1 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Explorar datasets clínicos | Diseñar esquema de BD | Dataset incompleto |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Configurar entorno visualización | EDA inicial | Librerías incompatibles |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Definir criterios normalización | Limpieza variables | Valores nulos excesivos |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Crear tablero Scrum | Coordinar Daily | Backlog incompleto |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Dataset incompleto | Benjamín García | En proceso |
| Librerías incompatibles | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Valores nulos excesivos | Denisse Ponce | En proceso |
| Backlog incompleto | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 8

| Fecha | 03/09/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 1 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Explorar datasets clínicos | Diseñar esquema de BD | Dataset incompleto |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Configurar entorno visualización | EDA inicial | Librerías incompatibles |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Definir criterios normalización | Limpieza variables | Valores nulos excesivos |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Crear tablero Scrum | Coordinar Daily | Backlog incompleto |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Dataset incompleto | Benjamín García | En proceso |
| Librerías incompatibles | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Valores nulos excesivos | Denisse Ponce | En proceso |
| Backlog incompleto | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 9

| Fecha | 04/09/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 1 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Explorar datasets clínicos | Diseñar esquema de BD | Dataset incompleto |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Configurar entorno visualización | EDA inicial | Librerías incompatibles |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Definir criterios normalización | Limpieza variables | Valores nulos excesivos |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Crear tablero Scrum | Coordinar Daily | Backlog incompleto |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Dataset incompleto | Benjamín García | En proceso |
| Librerías incompatibles | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Valores nulos excesivos | Denisse Ponce | En proceso |
| Backlog incompleto | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 10

| Fecha | 05/09/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 1 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Explorar datasets clínicos | Diseñar esquema de BD | Dataset incompleto |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Configurar entorno visualización | EDA inicial | Librerías incompatibles |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Definir criterios normalización | Limpieza variables | Valores nulos excesivos |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Crear tablero Scrum | Coordinar Daily | Backlog incompleto |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Dataset incompleto | Benjamín García | En proceso |
| Librerías incompatibles | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Valores nulos excesivos | Denisse Ponce | En proceso |
| Backlog incompleto | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Cierre de semana: se completaron avances según Sprint 1.

# Daily 11

| Fecha | 08/09/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 2 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Crear tablas en SQL | Cargar datos limpios | Campos inconsistentes |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Explorar variables clínicas | Generar histogramas | Errores tipado |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Normalizar dataset | Tratar outliers | Problemas encoding |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Documentar limpieza | QA notebooks | Retraso evidencias |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Campos inconsistentes | Benjamín García | En proceso |
| Errores tipado | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Problemas encoding | Denisse Ponce | En proceso |
| Retraso evidencias | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 12

| Fecha | 09/09/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 2 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Crear tablas en SQL | Cargar datos limpios | Campos inconsistentes |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Explorar variables clínicas | Generar histogramas | Errores tipado |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Normalizar dataset | Tratar outliers | Problemas encoding |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Documentar limpieza | QA notebooks | Retraso evidencias |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Campos inconsistentes | Benjamín García | En proceso |
| Errores tipado | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Problemas encoding | Denisse Ponce | En proceso |
| Retraso evidencias | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 13

| Fecha | 10/09/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 2 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Crear tablas en SQL | Cargar datos limpios | Campos inconsistentes |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Explorar variables clínicas | Generar histogramas | Errores tipado |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Normalizar dataset | Tratar outliers | Problemas encoding |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Documentar limpieza | QA notebooks | Retraso evidencias |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Campos inconsistentes | Benjamín García | En proceso |
| Errores tipado | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Problemas encoding | Denisse Ponce | En proceso |
| Retraso evidencias | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 14

| Fecha | 11/09/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 2 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Crear tablas en SQL | Cargar datos limpios | Campos inconsistentes |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Explorar variables clínicas | Generar histogramas | Errores tipado |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Normalizar dataset | Tratar outliers | Problemas encoding |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Documentar limpieza | QA notebooks | Retraso evidencias |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Campos inconsistentes | Benjamín García | En proceso |
| Errores tipado | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Problemas encoding | Denisse Ponce | En proceso |
| Retraso evidencias | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 15

| Fecha | 12/09/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 2 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Crear tablas en SQL | Cargar datos limpios | Campos inconsistentes |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Explorar variables clínicas | Generar histogramas | Errores tipado |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Normalizar dataset | Tratar outliers | Problemas encoding |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Documentar limpieza | QA notebooks | Retraso evidencias |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Campos inconsistentes | Benjamín García | En proceso |
| Errores tipado | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Problemas encoding | Denisse Ponce | En proceso |
| Retraso evidencias | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Cierre de semana: se completaron avances según Sprint 2.

# Daily 16

| Fecha | 15/09/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 2 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Crear tablas en SQL | Cargar datos limpios | Campos inconsistentes |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Explorar variables clínicas | Generar histogramas | Errores tipado |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Normalizar dataset | Tratar outliers | Problemas encoding |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Documentar limpieza | QA notebooks | Retraso evidencias |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Campos inconsistentes | Benjamín García | En proceso |
| Errores tipado | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Problemas encoding | Denisse Ponce | En proceso |
| Retraso evidencias | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 17

| Fecha | 16/09/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 2 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Crear tablas en SQL | Cargar datos limpios | Campos inconsistentes |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Explorar variables clínicas | Generar histogramas | Errores tipado |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Normalizar dataset | Tratar outliers | Problemas encoding |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Documentar limpieza | QA notebooks | Retraso evidencias |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Campos inconsistentes | Benjamín García | En proceso |
| Errores tipado | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Problemas encoding | Denisse Ponce | En proceso |
| Retraso evidencias | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 18

| Fecha | 17/09/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 2 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Crear tablas en SQL | Cargar datos limpios | Campos inconsistentes |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Explorar variables clínicas | Generar histogramas | Errores tipado |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Normalizar dataset | Tratar outliers | Problemas encoding |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Documentar limpieza | QA notebooks | Retraso evidencias |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Campos inconsistentes | Benjamín García | En proceso |
| Errores tipado | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Problemas encoding | Denisse Ponce | En proceso |
| Retraso evidencias | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 19

| Fecha | 18/09/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 2 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Crear tablas en SQL | Cargar datos limpios | Campos inconsistentes |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Explorar variables clínicas | Generar histogramas | Errores tipado |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Normalizar dataset | Tratar outliers | Problemas encoding |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Documentar limpieza | QA notebooks | Retraso evidencias |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Campos inconsistentes | Benjamín García | En proceso |
| Errores tipado | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Problemas encoding | Denisse Ponce | En proceso |
| Retraso evidencias | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 20

| Fecha | 19/09/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 2 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Crear tablas en SQL | Cargar datos limpios | Campos inconsistentes |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Explorar variables clínicas | Generar histogramas | Errores tipado |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Normalizar dataset | Tratar outliers | Problemas encoding |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Documentar limpieza | QA notebooks | Retraso evidencias |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Campos inconsistentes | Benjamín García | En proceso |
| Errores tipado | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Problemas encoding | Denisse Ponce | En proceso |
| Retraso evidencias | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Cierre de semana: se completaron avances según Sprint 2.

# Daily 21

| Fecha | 22/09/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 3 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Optimizar consultas | Soporte balanceo de clases | Consultas lentas |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Matriz correlación | Gráficas avanzadas | Visualizaciones pesadas |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Aplicar SMOTE | Entrenar modelos base | Tiempo de entrenamiento alto |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Coordinar Retrospectiva | Preparar informe parcial | Repositorios desactualizados |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Consultas lentas | Benjamín García | En proceso |
| Visualizaciones pesadas | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Tiempo de entrenamiento alto | Denisse Ponce | En proceso |
| Repositorios desactualizados | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 22

| Fecha | 23/09/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 3 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Optimizar consultas | Soporte balanceo de clases | Consultas lentas |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Matriz correlación | Gráficas avanzadas | Visualizaciones pesadas |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Aplicar SMOTE | Entrenar modelos base | Tiempo de entrenamiento alto |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Coordinar Retrospectiva | Preparar informe parcial | Repositorios desactualizados |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Consultas lentas | Benjamín García | En proceso |
| Visualizaciones pesadas | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Tiempo de entrenamiento alto | Denisse Ponce | En proceso |
| Repositorios desactualizados | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 23

| Fecha | 24/09/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 3 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Optimizar consultas | Soporte balanceo de clases | Consultas lentas |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Matriz correlación | Gráficas avanzadas | Visualizaciones pesadas |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Aplicar SMOTE | Entrenar modelos base | Tiempo de entrenamiento alto |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Coordinar Retrospectiva | Preparar informe parcial | Repositorios desactualizados |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Consultas lentas | Benjamín García | En proceso |
| Visualizaciones pesadas | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Tiempo de entrenamiento alto | Denisse Ponce | En proceso |
| Repositorios desactualizados | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 24

| Fecha | 25/09/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 3 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Optimizar consultas | Soporte balanceo de clases | Consultas lentas |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Matriz correlación | Gráficas avanzadas | Visualizaciones pesadas |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Aplicar SMOTE | Entrenar modelos base | Tiempo de entrenamiento alto |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Coordinar Retrospectiva | Preparar informe parcial | Repositorios desactualizados |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Consultas lentas | Benjamín García | En proceso |
| Visualizaciones pesadas | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Tiempo de entrenamiento alto | Denisse Ponce | En proceso |
| Repositorios desactualizados | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 25

| Fecha | 26/09/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 3 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Optimizar consultas | Soporte balanceo de clases | Consultas lentas |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Matriz correlación | Gráficas avanzadas | Visualizaciones pesadas |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Aplicar SMOTE | Entrenar modelos base | Tiempo de entrenamiento alto |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Coordinar Retrospectiva | Preparar informe parcial | Repositorios desactualizados |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Consultas lentas | Benjamín García | En proceso |
| Visualizaciones pesadas | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Tiempo de entrenamiento alto | Denisse Ponce | En proceso |
| Repositorios desactualizados | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Cierre de semana: se completaron avances según Sprint 3.

# Daily 26

| Fecha | 29/09/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 3 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Optimizar consultas | Soporte balanceo de clases | Consultas lentas |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Matriz correlación | Gráficas avanzadas | Visualizaciones pesadas |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Aplicar SMOTE | Entrenar modelos base | Tiempo de entrenamiento alto |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Coordinar Retrospectiva | Preparar informe parcial | Repositorios desactualizados |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Consultas lentas | Benjamín García | En proceso |
| Visualizaciones pesadas | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Tiempo de entrenamiento alto | Denisse Ponce | En proceso |
| Repositorios desactualizados | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 27

| Fecha | 30/09/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 3 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Optimizar consultas | Soporte balanceo de clases | Consultas lentas |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Matriz correlación | Gráficas avanzadas | Visualizaciones pesadas |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Aplicar SMOTE | Entrenar modelos base | Tiempo de entrenamiento alto |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Coordinar Retrospectiva | Preparar informe parcial | Repositorios desactualizados |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Consultas lentas | Benjamín García | En proceso |
| Visualizaciones pesadas | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Tiempo de entrenamiento alto | Denisse Ponce | En proceso |
| Repositorios desactualizados | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 28

| Fecha | 01/10/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 3 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Optimizar consultas | Soporte balanceo de clases | Consultas lentas |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Matriz correlación | Gráficas avanzadas | Visualizaciones pesadas |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Aplicar SMOTE | Entrenar modelos base | Tiempo de entrenamiento alto |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Coordinar Retrospectiva | Preparar informe parcial | Repositorios desactualizados |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Consultas lentas | Benjamín García | En proceso |
| Visualizaciones pesadas | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Tiempo de entrenamiento alto | Denisse Ponce | En proceso |
| Repositorios desactualizados | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 29

| Fecha | 02/10/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 3 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Optimizar consultas | Soporte balanceo de clases | Consultas lentas |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Matriz correlación | Gráficas avanzadas | Visualizaciones pesadas |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Aplicar SMOTE | Entrenar modelos base | Tiempo de entrenamiento alto |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Coordinar Retrospectiva | Preparar informe parcial | Repositorios desactualizados |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Consultas lentas | Benjamín García | En proceso |
| Visualizaciones pesadas | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Tiempo de entrenamiento alto | Denisse Ponce | En proceso |
| Repositorios desactualizados | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 30

| Fecha | 03/10/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 3 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Optimizar consultas | Soporte balanceo de clases | Consultas lentas |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Matriz correlación | Gráficas avanzadas | Visualizaciones pesadas |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Aplicar SMOTE | Entrenar modelos base | Tiempo de entrenamiento alto |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Coordinar Retrospectiva | Preparar informe parcial | Repositorios desactualizados |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Consultas lentas | Benjamín García | En proceso |
| Visualizaciones pesadas | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Tiempo de entrenamiento alto | Denisse Ponce | En proceso |
| Repositorios desactualizados | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Cierre de semana: se completaron avances según Sprint 3.

# Daily 31

| Fecha | 06/10/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 4 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Integrar backend con modelo | Revisar integridad datos | Errores de conexión API |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Diseñar prototipo UI | Integrar front con API | Errores compatibilidad UI |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Comparar modelos | Generar métricas ROC | Desbalance persistente |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | QA pruebas integración | Consolidar capturas | Falta documentación |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Errores de conexión API | Benjamín García | En proceso |
| Errores compatibilidad UI | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Desbalance persistente | Denisse Ponce | En proceso |
| Falta documentación | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 32

| Fecha | 07/10/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 4 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Integrar backend con modelo | Revisar integridad datos | Errores de conexión API |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Diseñar prototipo UI | Integrar front con API | Errores compatibilidad UI |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Comparar modelos | Generar métricas ROC | Desbalance persistente |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | QA pruebas integración | Consolidar capturas | Falta documentación |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Errores de conexión API | Benjamín García | En proceso |
| Errores compatibilidad UI | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Desbalance persistente | Denisse Ponce | En proceso |
| Falta documentación | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 33

| Fecha | 08/10/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 4 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Integrar backend con modelo | Revisar integridad datos | Errores de conexión API |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Diseñar prototipo UI | Integrar front con API | Errores compatibilidad UI |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Comparar modelos | Generar métricas ROC | Desbalance persistente |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | QA pruebas integración | Consolidar capturas | Falta documentación |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Errores de conexión API | Benjamín García | En proceso |
| Errores compatibilidad UI | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Desbalance persistente | Denisse Ponce | En proceso |
| Falta documentación | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 34

| Fecha | 09/10/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 4 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Integrar backend con modelo | Revisar integridad datos | Errores de conexión API |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Diseñar prototipo UI | Integrar front con API | Errores compatibilidad UI |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Comparar modelos | Generar métricas ROC | Desbalance persistente |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | QA pruebas integración | Consolidar capturas | Falta documentación |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Errores de conexión API | Benjamín García | En proceso |
| Errores compatibilidad UI | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Desbalance persistente | Denisse Ponce | En proceso |
| Falta documentación | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 35

| Fecha | 10/10/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 4 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Integrar backend con modelo | Revisar integridad datos | Errores de conexión API |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Diseñar prototipo UI | Integrar front con API | Errores compatibilidad UI |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Comparar modelos | Generar métricas ROC | Desbalance persistente |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | QA pruebas integración | Consolidar capturas | Falta documentación |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Errores de conexión API | Benjamín García | En proceso |
| Errores compatibilidad UI | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Desbalance persistente | Denisse Ponce | En proceso |
| Falta documentación | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Cierre de semana: se completaron avances según Sprint 4.

# Daily 36

| Fecha | 13/10/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 4 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Integrar backend con modelo | Revisar integridad datos | Errores de conexión API |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Diseñar prototipo UI | Integrar front con API | Errores compatibilidad UI |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Comparar modelos | Generar métricas ROC | Desbalance persistente |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | QA pruebas integración | Consolidar capturas | Falta documentación |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Errores de conexión API | Benjamín García | En proceso |
| Errores compatibilidad UI | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Desbalance persistente | Denisse Ponce | En proceso |
| Falta documentación | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 37

| Fecha | 14/10/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 4 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Integrar backend con modelo | Revisar integridad datos | Errores de conexión API |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Diseñar prototipo UI | Integrar front con API | Errores compatibilidad UI |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Comparar modelos | Generar métricas ROC | Desbalance persistente |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | QA pruebas integración | Consolidar capturas | Falta documentación |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Errores de conexión API | Benjamín García | En proceso |
| Errores compatibilidad UI | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Desbalance persistente | Denisse Ponce | En proceso |
| Falta documentación | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 38

| Fecha | 15/10/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 4 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Integrar backend con modelo | Revisar integridad datos | Errores de conexión API |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Diseñar prototipo UI | Integrar front con API | Errores compatibilidad UI |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Comparar modelos | Generar métricas ROC | Desbalance persistente |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | QA pruebas integración | Consolidar capturas | Falta documentación |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Errores de conexión API | Benjamín García | En proceso |
| Errores compatibilidad UI | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Desbalance persistente | Denisse Ponce | En proceso |
| Falta documentación | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 39

| Fecha | 16/10/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 4 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Integrar backend con modelo | Revisar integridad datos | Errores de conexión API |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Diseñar prototipo UI | Integrar front con API | Errores compatibilidad UI |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Comparar modelos | Generar métricas ROC | Desbalance persistente |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | QA pruebas integración | Consolidar capturas | Falta documentación |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Errores de conexión API | Benjamín García | En proceso |
| Errores compatibilidad UI | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Desbalance persistente | Denisse Ponce | En proceso |
| Falta documentación | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 40

| Fecha | 17/10/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 4 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Integrar backend con modelo | Revisar integridad datos | Errores de conexión API |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Diseñar prototipo UI | Integrar front con API | Errores compatibilidad UI |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Comparar modelos | Generar métricas ROC | Desbalance persistente |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | QA pruebas integración | Consolidar capturas | Falta documentación |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Errores de conexión API | Benjamín García | En proceso |
| Errores compatibilidad UI | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Desbalance persistente | Denisse Ponce | En proceso |
| Falta documentación | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Cierre de semana: se completaron avances según Sprint 4.

# Daily 41

| Fecha | 20/10/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 5 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Soporte en balanceo | Documentar BD | Datos duplicados |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Testing interfaz | Optimizar UI | Validaciones incompletas |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Ajustar hiperparámetros | Seleccionar modelo final | Métricas inestables |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Coordinar Review Sprint | Preparar informe técnico | Evidencias incompletas |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Datos duplicados | Benjamín García | En proceso |
| Validaciones incompletas | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Métricas inestables | Denisse Ponce | En proceso |
| Evidencias incompletas | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 42

| Fecha | 21/10/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 5 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Soporte en balanceo | Documentar BD | Datos duplicados |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Testing interfaz | Optimizar UI | Validaciones incompletas |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Ajustar hiperparámetros | Seleccionar modelo final | Métricas inestables |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Coordinar Review Sprint | Preparar informe técnico | Evidencias incompletas |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Datos duplicados | Benjamín García | En proceso |
| Validaciones incompletas | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Métricas inestables | Denisse Ponce | En proceso |
| Evidencias incompletas | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 43

| Fecha | 22/10/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 5 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Soporte en balanceo | Documentar BD | Datos duplicados |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Testing interfaz | Optimizar UI | Validaciones incompletas |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Ajustar hiperparámetros | Seleccionar modelo final | Métricas inestables |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Coordinar Review Sprint | Preparar informe técnico | Evidencias incompletas |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Datos duplicados | Benjamín García | En proceso |
| Validaciones incompletas | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Métricas inestables | Denisse Ponce | En proceso |
| Evidencias incompletas | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 44

| Fecha | 23/10/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 5 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Soporte en balanceo | Documentar BD | Datos duplicados |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Testing interfaz | Optimizar UI | Validaciones incompletas |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Ajustar hiperparámetros | Seleccionar modelo final | Métricas inestables |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Coordinar Review Sprint | Preparar informe técnico | Evidencias incompletas |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Datos duplicados | Benjamín García | En proceso |
| Validaciones incompletas | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Métricas inestables | Denisse Ponce | En proceso |
| Evidencias incompletas | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 45

| Fecha | 24/10/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 5 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Soporte en balanceo | Documentar BD | Datos duplicados |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Testing interfaz | Optimizar UI | Validaciones incompletas |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Ajustar hiperparámetros | Seleccionar modelo final | Métricas inestables |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Coordinar Review Sprint | Preparar informe técnico | Evidencias incompletas |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Datos duplicados | Benjamín García | En proceso |
| Validaciones incompletas | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Métricas inestables | Denisse Ponce | En proceso |
| Evidencias incompletas | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Cierre de semana: se completaron avances según Sprint 5.

# Daily 46

| Fecha | 27/10/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 5 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Soporte en balanceo | Documentar BD | Datos duplicados |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Testing interfaz | Optimizar UI | Validaciones incompletas |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Ajustar hiperparámetros | Seleccionar modelo final | Métricas inestables |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Coordinar Review Sprint | Preparar informe técnico | Evidencias incompletas |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Datos duplicados | Benjamín García | En proceso |
| Validaciones incompletas | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Métricas inestables | Denisse Ponce | En proceso |
| Evidencias incompletas | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 47

| Fecha | 28/10/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 5 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Soporte en balanceo | Documentar BD | Datos duplicados |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Testing interfaz | Optimizar UI | Validaciones incompletas |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Ajustar hiperparámetros | Seleccionar modelo final | Métricas inestables |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Coordinar Review Sprint | Preparar informe técnico | Evidencias incompletas |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Datos duplicados | Benjamín García | En proceso |
| Validaciones incompletas | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Métricas inestables | Denisse Ponce | En proceso |
| Evidencias incompletas | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 48

| Fecha | 29/10/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 5 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Soporte en balanceo | Documentar BD | Datos duplicados |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Testing interfaz | Optimizar UI | Validaciones incompletas |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Ajustar hiperparámetros | Seleccionar modelo final | Métricas inestables |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Coordinar Review Sprint | Preparar informe técnico | Evidencias incompletas |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Datos duplicados | Benjamín García | En proceso |
| Validaciones incompletas | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Métricas inestables | Denisse Ponce | En proceso |
| Evidencias incompletas | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 49

| Fecha | 30/10/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 5 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Soporte en balanceo | Documentar BD | Datos duplicados |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Testing interfaz | Optimizar UI | Validaciones incompletas |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Ajustar hiperparámetros | Seleccionar modelo final | Métricas inestables |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Coordinar Review Sprint | Preparar informe técnico | Evidencias incompletas |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Datos duplicados | Benjamín García | En proceso |
| Validaciones incompletas | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Métricas inestables | Denisse Ponce | En proceso |
| Evidencias incompletas | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 50

| Fecha | 31/10/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 5 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Soporte en balanceo | Documentar BD | Datos duplicados |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Testing interfaz | Optimizar UI | Validaciones incompletas |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Ajustar hiperparámetros | Seleccionar modelo final | Métricas inestables |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Coordinar Review Sprint | Preparar informe técnico | Evidencias incompletas |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Datos duplicados | Benjamín García | En proceso |
| Validaciones incompletas | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Métricas inestables | Denisse Ponce | En proceso |
| Evidencias incompletas | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Cierre de semana: se completaron avances según Sprint 5.

# Daily 51

| Fecha | 03/11/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 6 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Testing consultas | Optimizar rendimiento BD | Problemas de rendimiento |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Preparar demo | Ajustar front | Endpoints caídos |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Exportar pipeline | Definir umbral decisión | Umbral no definido |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | QA final | Subir documentación | Tiempo limitado |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Problemas de rendimiento | Benjamín García | En proceso |
| Endpoints caídos | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Umbral no definido | Denisse Ponce | En proceso |
| Tiempo limitado | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 52

| Fecha | 04/11/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 6 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Testing consultas | Optimizar rendimiento BD | Problemas de rendimiento |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Preparar demo | Ajustar front | Endpoints caídos |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Exportar pipeline | Definir umbral decisión | Umbral no definido |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | QA final | Subir documentación | Tiempo limitado |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Problemas de rendimiento | Benjamín García | En proceso |
| Endpoints caídos | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Umbral no definido | Denisse Ponce | En proceso |
| Tiempo limitado | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 53

| Fecha | 05/11/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 6 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Testing consultas | Optimizar rendimiento BD | Problemas de rendimiento |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Preparar demo | Ajustar front | Endpoints caídos |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Exportar pipeline | Definir umbral decisión | Umbral no definido |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | QA final | Subir documentación | Tiempo limitado |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Problemas de rendimiento | Benjamín García | En proceso |
| Endpoints caídos | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Umbral no definido | Denisse Ponce | En proceso |
| Tiempo limitado | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 54

| Fecha | 06/11/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 6 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Testing consultas | Optimizar rendimiento BD | Problemas de rendimiento |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Preparar demo | Ajustar front | Endpoints caídos |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Exportar pipeline | Definir umbral decisión | Umbral no definido |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | QA final | Subir documentación | Tiempo limitado |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Problemas de rendimiento | Benjamín García | En proceso |
| Endpoints caídos | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Umbral no definido | Denisse Ponce | En proceso |
| Tiempo limitado | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 55

| Fecha | 07/11/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 6 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Testing consultas | Optimizar rendimiento BD | Problemas de rendimiento |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Preparar demo | Ajustar front | Endpoints caídos |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Exportar pipeline | Definir umbral decisión | Umbral no definido |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | QA final | Subir documentación | Tiempo limitado |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Problemas de rendimiento | Benjamín García | En proceso |
| Endpoints caídos | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Umbral no definido | Denisse Ponce | En proceso |
| Tiempo limitado | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Cierre de semana: se completaron avances según Sprint 6.

# Daily 56

| Fecha | 10/11/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 6 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Testing consultas | Optimizar rendimiento BD | Problemas de rendimiento |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Preparar demo | Ajustar front | Endpoints caídos |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Exportar pipeline | Definir umbral decisión | Umbral no definido |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | QA final | Subir documentación | Tiempo limitado |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Problemas de rendimiento | Benjamín García | En proceso |
| Endpoints caídos | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Umbral no definido | Denisse Ponce | En proceso |
| Tiempo limitado | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 57

| Fecha | 11/11/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 6 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Testing consultas | Optimizar rendimiento BD | Problemas de rendimiento |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Preparar demo | Ajustar front | Endpoints caídos |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Exportar pipeline | Definir umbral decisión | Umbral no definido |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | QA final | Subir documentación | Tiempo limitado |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Problemas de rendimiento | Benjamín García | En proceso |
| Endpoints caídos | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Umbral no definido | Denisse Ponce | En proceso |
| Tiempo limitado | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 58

| Fecha | 12/11/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 6 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Testing consultas | Optimizar rendimiento BD | Problemas de rendimiento |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Preparar demo | Ajustar front | Endpoints caídos |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Exportar pipeline | Definir umbral decisión | Umbral no definido |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | QA final | Subir documentación | Tiempo limitado |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Problemas de rendimiento | Benjamín García | En proceso |
| Endpoints caídos | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Umbral no definido | Denisse Ponce | En proceso |
| Tiempo limitado | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 59

| Fecha | 13/11/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 6 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Testing consultas | Optimizar rendimiento BD | Problemas de rendimiento |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Preparar demo | Ajustar front | Endpoints caídos |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Exportar pipeline | Definir umbral decisión | Umbral no definido |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | QA final | Subir documentación | Tiempo limitado |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Problemas de rendimiento | Benjamín García | En proceso |
| Endpoints caídos | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Umbral no definido | Denisse Ponce | En proceso |
| Tiempo limitado | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 60

| Fecha | 14/11/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 6 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Testing consultas | Optimizar rendimiento BD | Problemas de rendimiento |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Preparar demo | Ajustar front | Endpoints caídos |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Exportar pipeline | Definir umbral decisión | Umbral no definido |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | QA final | Subir documentación | Tiempo limitado |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Problemas de rendimiento | Benjamín García | En proceso |
| Endpoints caídos | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Umbral no definido | Denisse Ponce | En proceso |
| Tiempo limitado | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Cierre de semana: se completaron avances según Sprint 6.

# Daily 61

| Fecha | 17/11/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 7 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Soporte a despliegue | QA BD final | Faltan evidencias |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | QA UI | Soporte despliegue | Documentación pendiente |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | QA de métricas | Validación final modelo | Datos faltantes |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Consolidar entregables | QA global | Errores menores |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Faltan evidencias | Benjamín García | En proceso |
| Documentación pendiente | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Datos faltantes | Denisse Ponce | En proceso |
| Errores menores | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 62

| Fecha | 18/11/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 7 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Soporte a despliegue | QA BD final | Faltan evidencias |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | QA UI | Soporte despliegue | Documentación pendiente |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | QA de métricas | Validación final modelo | Datos faltantes |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Consolidar entregables | QA global | Errores menores |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Faltan evidencias | Benjamín García | En proceso |
| Documentación pendiente | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Datos faltantes | Denisse Ponce | En proceso |
| Errores menores | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 63

| Fecha | 19/11/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 7 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Soporte a despliegue | QA BD final | Faltan evidencias |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | QA UI | Soporte despliegue | Documentación pendiente |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | QA de métricas | Validación final modelo | Datos faltantes |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Consolidar entregables | QA global | Errores menores |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Faltan evidencias | Benjamín García | En proceso |
| Documentación pendiente | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Datos faltantes | Denisse Ponce | En proceso |
| Errores menores | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 64

| Fecha | 20/11/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 7 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Soporte a despliegue | QA BD final | Faltan evidencias |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | QA UI | Soporte despliegue | Documentación pendiente |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | QA de métricas | Validación final modelo | Datos faltantes |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Consolidar entregables | QA global | Errores menores |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Faltan evidencias | Benjamín García | En proceso |
| Documentación pendiente | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Datos faltantes | Denisse Ponce | En proceso |
| Errores menores | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 65

| Fecha | 21/11/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 7 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Soporte a despliegue | QA BD final | Faltan evidencias |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | QA UI | Soporte despliegue | Documentación pendiente |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | QA de métricas | Validación final modelo | Datos faltantes |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Consolidar entregables | QA global | Errores menores |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Faltan evidencias | Benjamín García | En proceso |
| Documentación pendiente | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Datos faltantes | Denisse Ponce | En proceso |
| Errores menores | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Cierre de semana: se completaron avances según Sprint 7.

# Daily 66

| Fecha | 24/11/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 7 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Soporte a despliegue | QA BD final | Faltan evidencias |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | QA UI | Soporte despliegue | Documentación pendiente |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | QA de métricas | Validación final modelo | Datos faltantes |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Consolidar entregables | QA global | Errores menores |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Faltan evidencias | Benjamín García | En proceso |
| Documentación pendiente | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Datos faltantes | Denisse Ponce | En proceso |
| Errores menores | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 67

| Fecha | 25/11/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 7 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Soporte a despliegue | QA BD final | Faltan evidencias |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | QA UI | Soporte despliegue | Documentación pendiente |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | QA de métricas | Validación final modelo | Datos faltantes |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Consolidar entregables | QA global | Errores menores |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Faltan evidencias | Benjamín García | En proceso |
| Documentación pendiente | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Datos faltantes | Denisse Ponce | En proceso |
| Errores menores | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 68

| Fecha | 26/11/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 7 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Soporte a despliegue | QA BD final | Faltan evidencias |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | QA UI | Soporte despliegue | Documentación pendiente |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | QA de métricas | Validación final modelo | Datos faltantes |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Consolidar entregables | QA global | Errores menores |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Faltan evidencias | Benjamín García | En proceso |
| Documentación pendiente | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Datos faltantes | Denisse Ponce | En proceso |
| Errores menores | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 69

| Fecha | 27/11/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 7 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Soporte a despliegue | QA BD final | Faltan evidencias |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | QA UI | Soporte despliegue | Documentación pendiente |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | QA de métricas | Validación final modelo | Datos faltantes |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Consolidar entregables | QA global | Errores menores |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Faltan evidencias | Benjamín García | En proceso |
| Documentación pendiente | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Datos faltantes | Denisse Ponce | En proceso |
| Errores menores | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Progreso de las actividades según planificación del proyecto.

# Daily 70

| Fecha | 28/11/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 7 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Soporte a despliegue | QA BD final | Faltan evidencias |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | QA UI | Soporte despliegue | Documentación pendiente |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | QA de métricas | Validación final modelo | Datos faltantes |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Consolidar entregables | QA global | Errores menores |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Faltan evidencias | Benjamín García | En proceso |
| Documentación pendiente | Felipe Galleguillos | En proceso |
| Datos faltantes | Denisse Ponce | En proceso |
| Errores menores | Macarena Vergara | En proceso |

## Notas Adicionales

Cierre de semana: se completaron avances según Sprint 7.

# Daily 71

| Fecha | 01/12/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 8 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Cierre BD y soporte entrega | Revisión final | — |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Revisión final UI | Entrega de prototipo | — |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Consolidar resultados | Entrega final modelo | — |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Entrega final | Cierre documental | — |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| — | Benjamín García | Resuelto |
| — | Felipe Galleguillos | Resuelto |
| — | Denisse Ponce | Resuelto |
| — | Macarena Vergara | Resuelto |

## Notas Adicionales

Todos los impedimentos fueron resueltos. Se consolidaron evidencias y el informe final fue entregado. Proyecto cerrado con éxito.

# Daily 72

| Fecha | 02/12/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 8 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Cierre BD y soporte entrega | Revisión final | — |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Revisión final UI | Entrega de prototipo | — |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Consolidar resultados | Entrega final modelo | — |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Entrega final | Cierre documental | — |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| — | Benjamín García | Resuelto |
| — | Felipe Galleguillos | Resuelto |
| — | Denisse Ponce | Resuelto |
| — | Macarena Vergara | Resuelto |

## Notas Adicionales

Todos los impedimentos fueron resueltos. Se consolidaron evidencias y el informe final fue entregado. Proyecto cerrado con éxito.

# Daily 73

| Fecha | 03/12/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 8 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Cierre BD y soporte entrega | Revisión final | — |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Revisión final UI | Entrega de prototipo | — |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Consolidar resultados | Entrega final modelo | — |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Entrega final | Cierre documental | — |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| — | Benjamín García | Resuelto |
| — | Felipe Galleguillos | Resuelto |
| — | Denisse Ponce | Resuelto |
| — | Macarena Vergara | Resuelto |

## Notas Adicionales

Todos los impedimentos fueron resueltos. Se consolidaron evidencias y el informe final fue entregado. Proyecto cerrado con éxito.

# Daily 74

| Fecha | 04/12/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 8 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Cierre BD y soporte entrega | Revisión final | — |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Revisión final UI | Entrega de prototipo | — |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Consolidar resultados | Entrega final modelo | — |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Entrega final | Cierre documental | — |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| — | Benjamín García | Resuelto |
| — | Felipe Galleguillos | Resuelto |
| — | Denisse Ponce | Resuelto |
| — | Macarena Vergara | Resuelto |

## Notas Adicionales

Todos los impedimentos fueron resueltos. Se consolidaron evidencias y el informe final fue entregado. Proyecto cerrado con éxito.

# Daily 75

| Fecha | 05/12/2025 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 8 |
| Proyecto | CiberNova |

## Participación del Equipo

| Miembro del equipo | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamín García (Datos & Backend) | Cierre BD y soporte entrega | Revisión final | — |
| Felipe Galleguillos (EDA & Interfaz) | Revisión final UI | Entrega de prototipo | — |
| Denisse Ponce (Modelado & Métricas) | Consolidar resultados | Entrega final modelo | — |
| Macarena Vergara (Scrum Master & QA) | Entrega final | Cierre documental | — |

## Impedimentos Detectados

| Impedimento | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| — | Benjamín García | Resuelto |
| — | Felipe Galleguillos | Resuelto |
| — | Denisse Ponce | Resuelto |
| — | Macarena Vergara | Resuelto |

## Notas Adicionales

Todos los impedimentos fueron resueltos. Se consolidaron evidencias y el informe final fue entregado. Proyecto cerrado con éxito.