| # Documento Sprint Review |  |
| --- | --- |
| OBJT: Documentar lo entregado en el sprint específico, el feedback y próximos pasos. |  |
| Fecha: 4 de mayo 2025 |  |
| Fecha de la Retrospectiva: 5 de mayo 2025 |  |
| Sprint N°: 3 |  |

# OBJETIVO DEL SPRINT:

Recolectar y preparar los datasets clínicos simulados o abiertos para el análisis posterior, asegurando calidad y consistencia en los datos.

# HISTORIAS TERMINADAS:

-Como analista de datos, seleccioné datasets clínicos abiertos de repositorios públicos.

-Como científico de datos, limpié los datos eliminando valores nulos, duplicados y outliers.

-Como desarrollador, documenté el proceso de preprocesamiento en un informe técnico breve.

# HISTORIAS INCOMPLETAS:

Balancear las clases en los datasets (quedó pendiente aplicar SMOTE en el siguiente sprint).

Generar las primeras visualizaciones exploratorias.

# FEEDBACK RECIBIDO:

-El docente recomendó reforzar la documentación técnica con capturas de las transformaciones aplicadas.
-Se sugirió avanzar antes en la visualización para validar relevancia de las variables.

# PRÓXIMOS PASOS:

## -Completar el balanceo de los datos.
-Iniciar el análisis exploratorio de datos (EDA) con visualizaciones.
-Preparar un notebook base en Python para la implementación de modelos en el Sprint 2.