}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | - Benjamin Garcia - Felipe Galleguillos - Denisse Ponce - Macarena Vergara |
| --- | --- |
| Rut | - 20782913-7 - 19406021-1 - 18189059-2 - 20538318-2 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Plaza Vespucio |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | CiberBI |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Análisis de datos, desarrollo de sistemas de información, gestión de proyectos de TI. |
| Competencias | - Aplicar técnicas de ciencia de datos y Machine Learning. - Diseñar soluciones de software para la toma de decisiones. - Utilizar herramientas de visualización y análisis de datos (Power BI, SQL, Python). |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El cáncer constituye una de las principales causas de mortalidad en Chile y el mundo. Un diagnóstico tardío reduce drásticamente las probabilidades de supervivencia y aumenta los costos en los sistemas de salud. Este proyecto busca aportar en la detección temprana mediante el uso de datos clínicos y modelos predictivos de machine learning, lo que permitiría identificar patrones de riesgo en etapas iniciales, impactando directamente en la calidad de vida de los pacientes y en la eficiencia del sistema sanitario. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se desarrollará un prototipo que procese datos clínicos (simulados o abiertos) y aplique algoritmos de machine learning para identificar factores de riesgo asociados a cáncer en etapas tempranas. El sistema contemplará recolección y preparación de datos, entrenamiento y validación de modelos, y el desarrollo de un prototipo funcional con interfaz simple para pruebas. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Este proyecto integra competencias propias de Ingeniería en Informática: análisis de datos, modelado predictivo, gestión de bases de datos y metodologías ágiles. Además, fomenta el trabajo en equipo multidisciplinario, la resolución de problemas complejos y el desarrollo de soluciones tecnológicas con impacto social. |
| Relación con los intereses profesionales | Se vincula con el interés en ciencia de datos, inteligencia artificial y desarrollo de soluciones con impacto real en la sociedad. El proyecto permite adquirir experiencia práctica en análisis predictivo aplicado al área de la salud, reforzando el perfil profesional hacia áreas de analítica avanzada y sistemas inteligentes. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto resulta factible de desarrollar en el marco del semestre, considerando que el tiempo disponible permite organizar el trabajo en fases iterativas que abarcan desde la recolección de datos hasta la presentación final. Los recursos técnicos necesarios son accesibles, ya que se utilizarán equipos personales, librerías de machine learning en Python, bases de datos de libre uso como MySQL o PostgreSQL y plataformas de control de versiones como GitHub. Asimismo, se dispone de datasets abiertos o simulados, lo que evita limitaciones legales y asegura la viabilidad académica. Entre los factores que favorecen el desarrollo se encuentran la disponibilidad de herramientas open-source, la abundante documentación en línea y el trabajo colaborativo con metodologías ágiles. Las principales dificultades podrían relacionarse con la calidad de los datos o la complejidad de los modelos, lo que se abordará mediante técnicas de preprocesamiento, uso de modelos livianos y una adecuada planificación semanal. En conclusión, el proyecto es viable en tiempo, recursos y alcance, permitiendo aplicar competencias de la carrera en un contexto socialmente relevante.. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar un prototipo de sistema predictivo para diagnóstico temprano de cáncer utilizando técnicas de machine learning y análisis de datos clínicos simulados o abiertos. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Recolectar y preparar datasets clínicos simulados o públicos. - Realizar un análisis exploratorio para identificar patrones y variables relevantes. - Implementar modelos de machine learning (ej. regresión logística, Random Forest, redes neuronales) para clasificación de riesgo. - Evaluar y comparar el rendimiento de los modelos mediante métricas como precisión, recall y F1-score. - Desarrollar un prototipo funcional que integre el modelo predictivo con una interfaz básica. - Documentar el proceso y resultados en un informe técnico y una presentación final. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se desarrollará utilizando la metodología ágil Scrum, adaptada al contexto académico, ya que permite organizar el trabajo en etapas cortas, realizar avances incrementales y mantener una coordinación continua entre los integrantes del equipo. El desarrollo se dividirá en sprints de dos semanas, con reuniones de planificación al inicio de cada sprint, sesiones breves de seguimiento semanal para evaluar el progreso y reuniones de cierre que permitirán identificar mejoras para el siguiente ciclo. La gestión de tareas se llevará a cabo mediante tableros digitales (Trello o GitHub Projects), lo que facilitará la asignación de responsabilidades y el monitoreo de los avances. Desde la perspectiva técnica, el proyecto seguirá una serie de etapas propias de la disciplina de la informática y la ciencia de datos: - Recolección y preparación de datos: se seleccionarán datasets clínicos abiertos o simulados de repositorios públicos. Posteriormente, se aplicarán procesos de limpieza y normalización para eliminar valores nulos, inconsistencias y sesgos en las variables. - Análisis exploratorio de datos (EDA): se realizarán análisis estadísticos y visualizaciones gráficas con el fin de identificar patrones, distribuciones y relaciones entre las variables clínicas, lo que permitirá comprender mejor los factores asociados al diagnóstico temprano de cáncer. - Selección e implementación de modelos predictivos: se entrenará y evaluarán diferentes algoritmos de machine learning, tales como regresión logística, Random Forest y redes neuronales, con el propósito de comparar su desempeño en la clasificación de riesgo. - Evaluación y validación de modelos: los modelos desarrollados serán evaluados utilizando métricas específicas para clasificación, tales como precisión, recall, F1-score y matriz de confusión, asegurando un análisis riguroso de su rendimiento. - Desarrollo del prototipo funcional: se integrará el modelo predictivo en un prototipo de sistema que permitirá ingresar datos clínicos simulados y obtener una predicción automática. El prototipo contará con una base de datos estructurada en MySQL/PostgreSQL y una interfaz simple construida en Angular o Ionic. - Documentación y comunicación de resultados: se elaborará un informe técnico que incluirá la descripción de la metodología, los resultados obtenidos y las conclusiones del proyecto. Además, se dispondrá de un repositorio en GitHub que contendrá el código fuente, la base de datos procesada y la documentación asociada, garantizando la trazabilidad y reproducibilidad del trabajo. Cada integrante del equipo tendrá un rol definido, aunque con participación transversal en todas las etapas: Benjamín García se encargará del diseño de la base de datos y la integración backend, Felipe Galleguillos desarrollará la interfaz de usuario y la conexión con el modelo, Denisse Ponce liderará la etapa de análisis de datos y entrenamiento de modelos, y Macarena Vergara asumirá la coordinación del proyecto, la documentación y el aseguramiento de la calidad. Esta metodología asegura un desarrollo ordenado, colaborativo y flexible, con entregas continuas que permiten monitorear los avances y realizar ajustes oportunos en caso de dificultades técnicas o de gestión.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Dataset preprocesado y documentado | Conjunto de datos clínicos abiertos o simulados, procesados mediante limpieza de valores nulos, eliminación de outliers, normalización de variables y balanceo de clases. Se entregará acompañado de un breve informe técnico que explique los pasos realizados. | Permite garantizar la calidad de los datos, base fundamental para el correcto entrenamiento de los modelos predictivos. |
| Avance | Informe de análisis exploratorio (EDA) | Documento con resultados gráficos y estadísticos que muestren distribuciones, correlaciones y patrones identificados en las variables relevantes. Incluirá gráficas de dispersión, histogramas, matrices de correlación y conclusiones preliminares. | Entrega comprensión del dataset y sustento técnico para la selección de algoritmos de machine learning. |
| Avance | Prototipo inicial de modelo predictivo | Implementación básica de un modelo de clasificación (ej. regresión logística o Random Forest) con métricas preliminares de desempeño. Se entregará junto a un breve reporte de los resultados obtenidos. | Permite establecer una primera línea base para iterar y mejorar los algoritmos en fases posteriores. |
| Final | Modelo predictivo validado | Algoritmo seleccionado tras la comparación de distintos modelos de clasificación. Se acompañará de métricas detalladas (precisión, recall, F1-score, matriz de confusión) y un documento de validación que describa su desempeño.. | Representa el núcleo técnico del proyecto y demuestra la capacidad del sistema para apoyar el diagnóstico temprano de cáncer |
| Final | Prototipo funcional del sistema | Aplicación con base de datos estructurada e interfaz sencilla que permita ingresar datos clínicos simulados y obtener resultados del modelo predictivo en tiempo real. | Evidencia la aplicabilidad práctica del proyecto y su potencial uso en un contexto real.. |
| Final | Informe técnico y repositorio en GitHub | Documento final con la descripción de la metodología, resultados, limitaciones y conclusiones. El repositorio incluirá el código fuente, dataset preprocesado y documentación técnica del sistema. | Asegura trazabilidad, reproducibilidad y formaliza los aprendizajes y resultados del trabajo. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Describe la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Escribe la duración de actividades o tareas. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas. | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |
| Ciencia de datos y gestión de información | Recolección de datos clínicos | Búsqueda y selección de datasets abiertos o simulados que contengan variables relevantes para la detección temprana de cáncer. | Python, Pandas, SQL, Kaggle | 2 semanas | Benjamín García | Puede haber limitaciones en disponibilidad y volumen de datos. |
| Procesamiento de datos. | Preprocesamiento y limpieza de datos | Eliminación de valores nulos y duplicados, tratamiento de outliers, normalización de variables y balanceo de clases.. | Python (pandas, numpy, scikit-learn) | 2 semanas | Denisse Ponce. | Riesgo de desbalance en los datos, se aplicarán técnicas como SMOTE.. |
| Análisis de datos. | Exploración y visualización (EDA) | Análisis estadístico y generación de gráficas para identificar patrones, correlaciones y variables relevantes | Python (Matplotlib, Seaborn), Jupyter Notebook | 2 semanas. | Felipe Galleguillos. | Resultados servirán de base para la selección de algoritmos. |
| Modelado predictivo. | Entrenamiento de modelos | Implementación de distintos algoritmos de clasificación (Regresión Logística, Random Forest, Redes Neuronales) para la predicción de riesgo. | Python (scikit-learn, TensorFlow/Keras) | 4 semanas | Denisse Ponce | Se compararán varios modelos para determinar el más eficiente.. |
| Evaluación y validación. | Comparación de modelos | Evaluación de rendimiento mediante métricas como precisión, recall, F1-score y matriz de confusión. Validación cruzada con datasets de prueba.. | Python (scikit-learn metrics). | 2 semanas | Denisse Ponce / Felipe Galleguillos | Puede requerir ajustes de hiperparámetros.. |
| Desarrollo de software. | Implementación de prototipo funcional. | Desarrollo de una interfaz básica que permita ingresar datos clínicos y recibir una predicción en tiempo real, conectada a la base de datos y al modelo.. | Angular/Ionic, Node.js, SQL (MySQL/PostgreSQL). | 3 semanas. | Felipe Galleguillos. | Iterativo, sujeto a pruebas y ajustes.. |
| Documentación y comunicación | Informe final, GitHub y presentación | Redacción del informe técnico, carga de código en GitHub y preparación de presentación final. | Word, GitHub, PowerPoint | 2 semanas | Todo el equipo | Dificultad: tiempo limitado al final del semestre; facilitador: trabajo colaborativo y división de tareas. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición de alcances de proyecto y presentación de propuesta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recopilación de datos y análisis de recursos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis exploratorio de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparación de ambientes y recursos informáticos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Selección de modelos de predicción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño módulo de usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programación backend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limpieza base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcción modelos de predicción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrenamiento modelos de predicción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ajustes de FrontEnd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación propuesta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testing de módulos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ajustes de errores y optimización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |